附件：

2010年福建省工程建设地方标准规范制订、修订计划（第一批）

| 序号 | 项 目 名 称 | 制 订修 订 | 主 要 内 容 | 主编单位及参编单位 | 起 止 年 限 | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠层橡胶支座隔震技术规程 | 制订 | 适用于建筑工程叠层橡胶支座隔震设计与施工。主要技术内容包括：总则；术语；基本要求、隔震设计、改造要求、施工和维护等。 | 主编单位： 福州大学 福建省建筑设计研究院 | 2010.02～2011.05 | 2010.05征求意见稿 2010.08送审稿 2011.02；报批稿 |
| 2 | 福建省建筑工程文件管理规程 | 修订 | 适用于建筑工程施工文件的编制、整理归档。主要技术内容包括：总则；术语；基本规定；质量控制资料；安全和功能检验资料；室外工程；施工准备文件；工程竣工文件等。 | 主编单位： 福建省建设工程质量安全监督总站 | 2010.02～2011.01 | 2010.10征求意见稿 2010.11送审稿 2010.12报批稿 |
| 3 | 福建省市政工程文件管理规程 | 制订 | 适用于市政工程施工文件的编制、整理归档。主要技术内容包括：总则；术语；基本规定；质量控制资料；安全和功能检验资料；施工准备文件；工程竣工文件等。 | 主编单位： 福建省建设工程质量安全监督总站 | 2010.02～2010.12 | 2010.09征求意见稿 2010.10送审稿 2010.11报批稿 |
| 4 | 市政工程施工质量评价标准 | 制订 | 适用于市政工程施工质量评价。主要技术内容包括：总则；术语；材料、施工、验收等。 | 主编单位： 福建省建设工程质量安全监督总站 | 2010.02～2011.01 | 2010.10征求意见稿 2010.11送审稿 2010.12报批稿 |