附件

2011年度航道养护技术考核抽查工作方案

为提高全国航道养护管理水平，保障航道畅通和航行安全，根据《航道养护管理规定》有关要求，部决定对2011年度航道养护情况进行技术考核抽查工作，并制定本方案。

一、主要目的

检查各省、自治区、直辖市航道养护管理部门贯彻落实《航道养护管理规定》的情况；总结航道养护管理工作，查找工作中存在的问题，进一步建立健全航道养护管理各项规章制度，保证国家有关法律、法规和规章有效实施，促进航道事业健康可持续发展。

二、检查内容

（一）综合管理情况；

（二）航道维护与观测情况；

（三）航标维护情况；

（四）整治建筑物维护情况；

（五）航运枢纽及船闸维护情况；

（六）船艇维护情况；

（七）航道场站、基地维护情况。

检查的具体内容和评分标准见《航道养护管理规定》。

三、抽查工作总体安排

（一）抽查工作由部水运局统一组织协调，成立分别由长江航务管理局和黑龙江省、广西壮族自治区交通运输厅为组长单位的3个抽查组，组长单位会同其他参加单位具体负责组织实施，受检省份积极配合，抽查分组情况见附件1。

（二）检查时间定于2012年5月至6月。具体检查时间由组长单位与受检省份商定。组长单位应提前1周将本组抽查安排表（见附件2）报部水运局。

四、检查步骤和方法

（一）听取自查情况汇报及相关用户的意见。召开座谈会听取受检省份的工作汇报，抽查案卷材料，对相关检查内容进行评价、核实，填写考核表。

（二）查看现场。

（三）查阅有关档案、文件资料。根据工作需要，检查组深入受检省份的1-2个基层单位，对照本方案要求，检查、了解航道养护工作开展情况。

（四）按照《航道养护管理规定》进行综合考评，形成初步意见。根据检查情况，检查组按照检查内容和相关要求，收集、整理有关材料，对受检省份的有关情况进行总结和评价。

（五）与受检省份交换意见。检查组组长代表检查组与受检省份交换意见，肯定工作成绩，指出存在的问题，提出整改要求和工作建议。

五、有关要求

（一）受检省份要积极配合检查组的工作，按照检查内容准备相关材料，统筹协调相关单位安排好检查有关事宜。

（二）检查组应按照《航道养护管理规定》和本方案的要求，对受检单位的工作进行认真评价。

（三）检查组应在检查结束后2周内，向部水运局提交检查报告。报告的主要内容包括：检查的基本情况，受检省份航道养护工作的总体评价，主要做法和经验，存在的主要问题，下一步加强航道管理与养护工作的意见和建议等。

（四）检查组成员的跨省交通及住宿费原则上由派出单位承担。

六、部水运局将根据各省报送的2011年度技术考核报告和部组织的抽查情况，对全国航道养护2011年度技术考核工作进行总结，并公布考核结果。

联 系 人：商德盛 汤珣

联系电话：010-65292821 13972367282 18710080252

传    真：010-65292841

电子邮箱：syshdc@mot.gov.cn

附件：1.抽查分组表

2.分组抽查安排表

附件1

抽查分组表

| 组别 | 参加单位 | 受检省份 | 建议检查天数 | 建议检查完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1组 | 长江航务管理局（组长单位，3人），上海、浙江、贵州、陕西（各1人） | 福建、广东、云南 | 6～8天 | 5月20日前 |
| 第2组 | 黑龙江（组长单位，2人）， 四川、辽宁、甘肃、珠江航务管理局（各1人） | 安徽、江西、湖南 | 6～8天 | 6月10日前 |
| 第3组 | 广西（组长单位，2人）， 重庆、吉林、湖北、内河航道分会（各1人） | 江苏、山东、河南 | 6～8天 | 6月30日前 |

附件2

分组抽查安排表

| 序号 | 内容 | 人员 | 姓名 | 单位 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参加人员 | 组长 |  |  |  |  |
|  |  | 成员 |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话： |
| 2 | 检查时间 |  |  |  |  |  |
| 3 | 检查省份 |  |  |  |  |  |
| 4 | 检查路线及主要行程安排 |  |  |  |  |  |

填表人：             组长签字：            填报日期：