附件1：

城市道路、公路大修工程建设手续办理流程

报建

勘察承发包管理

设计承发包管理

施工承发包管理

监理承发包管理

施工合同备案

监理合同备案

设计合同备案

勘察合同备案

安全质量报监

施工许可

安全质量监督

竣工验收备案（交工验收）

附件2：

城市道路、公路大修工程报建相关材料

| 序号 | 材料目录 | 城市道路、公路大修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用城维资金项目 | 项目公司项目 |
| 1 | 《上海市建设工程报建表》 | √ | √ |
| 2 | 企业法人营业执照（副本）原件和复印件 | / | √ |
| 3 | 建设单位组织机构代码证原件和复印件 | √ | √ |
| 4 | 建设工程立项的批准文件原件和复印件 | 工可批复文件 | 工可批复或核准文件 |
| 5 | 有与建设工程相适应的资金证明（工程项目专用账户银行开户回执复印件，提供原件复核） | 项目列入年度计划的批准文件 | √ |
| 6 | 法定代表人委托书（委托经办人办理报建） | √ | √ |
| 7 | 经办人身份证原件和复印件 | √ | √ |

备注：1、“√”表示按照目录要求提供材料。下同。

2、“/”表示无需提供材料。下同。

附件3：

城市道路、公路大修工程勘察招投标备案相关材料

| 序号 | 材料目录 |  | 城市道路、公路大修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 使用城维资金项目 | 项目公司项目 |
| 1 | 招标登记 | 建设工程已报建（网上查阅） | √ | √ |
| 2 |  | 招标代理合同已签订（具备规定条件自行招标的，无此项内容） | √ | √ |
| 3 | 招标公告发布 | 已招标登记（网上查阅） | √ | √ |
| 4 |  | 按照国家及本市有关规定需要履行项目审批、核准、备案手续的，已履行手续，取得批准 | 工可批复文件 | 工可批复或核准文件 |
| 5 |  | 用地范围已核准 | / | / |
| 6 |  | 所需资金已落实 | 项目列入年度计划的批准文件 | 资金落实情况的证明文件 |
| 7 |  | 所需的基础资料已经收集完成 | √ | √ |
| 8 |  | 委托招标代理单位进行招标的合同（具备规定条件自行招标的，无此项内容） | √ | √ |
| 9 | 招标文件备案 | 招标文件（补充招标文件） | √ | √ |
| 10 | 评标委员会组成备案 | 《评标专家抽取申请表》 | √ | √ |
| 11 | 招标投标情况书面报告备案 | 招标投标情况书面报告 | √ | √ |
| 12 |  | 《上海市建设工程勘察中标（交易成交）通知书》 | √ | √ |
| 13 |  | 中标人企业IC卡 | √ | √ |

附件4：

城市道路、公路大修工程设计招投标备案相关材料

| 序号 | 材料目录 |  | 城市道路、公路大修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 使用城维资金项目 | 项目公司项目 |
| 1 | 招标登记 | 建设工程已报建（网上查阅） | √ | √ |
| 2 |  | 招标代理合同已签订（具备规定条件自行招标的，无此项内容） | √ | √ |
| 3 | 招标公告发布 | 已招标登记（网上查阅） | √ | √ |
| 4 |  | 按照国家及本市有关规定需要履行项目审批、核准、备案手续的，已履行手续，取得批准 | 工可批复文件 | 工可批复或核准文件 |
| 5 |  | 用地范围已核准 | / | / |
| 6 |  | 所需资金已落实 | 项目列入年度计划的批准文件 | 资金落实情况的证明文件 |
| 7 |  | 所需的基础资料已经收集完成 | √ | √ |
| 8 |  | 委托招标代理单位进行招标的合同（具备规定条件自行招标的，无此项内容） | √ | √ |
| 9 | 招标文件备案 | 招标文件（补充招标文件） | √ | √ |
| 10 | 评标委员会组成备案 | 《评标专家抽取申请表》 | √ | √ |
| 11 | 招标投标情况书面报告备案 | 招标投标情况书面报告 | √ | √ |
| 12 |  | 《上海市建设工程设计中标（交易成交）通知书》 | √ | √ |
| 13 |  | 中标人企业IC卡 | √ | √ |

附件5：

城市道路、公路大修工程施工招投标备案相关材料

| 序号 | 材料目录 |  | 城市道路、公路大修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 使用城维资金项目 | 项目公司项目 |
| 1 | 招标登记 | 建设工程已报建（网上查阅） | √ | √ |
| 2 |  | 勘察、设计已发包，并已完成合同登记备案 | √ | √ |
| 3 |  | 招标代理合同已签订（具备规定条件自行招标的，无此项内容） | √ | √ |
| 4 | 招标公告发布 | 已招标登记（网上查阅） | √ | √ |
| 5 |  | 初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准 | 项目初步设计批复文件（500万元以上）或工可报告批复文件（500万元及以下） | 项目初步设计文件（500万元以上）或工可报告（500万元及以下）核准意见 |
| 6 |  | 有相应资金或资金来源已落实 | 项目列入年度计划的批准文件 | 资金落实情况的证明文件 |
| 7 |  | 有招标所需的设计图纸及技术资料 | √ | √ |
| 8 |  | 委托招标代理单位进行招标的合同（具备规定条件自行招标的，无此项内容） | √ | √ |
| 9 | 招标文件备案 | 招标文件（补充招标文件） | √ | √ |
| 10 | 评标委员会组成备案 | 《评标专家抽取申请表》 | √ | √ |
| 11 | 招标投标情况书面报告备案 | 招标投标情况书面报告 | √ | √ |
| 12 |  | 《上海市建设工程施工中标（交易成交）通知书》 | √ | √ |
| 13 |  | 中标人企业IC卡 | √ | √ |

附件6：

城市道路、公路大修工程监理招投标备案相关材料

| 序号 | 材料目录 |  | 城市道路、公路大修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 使用城维资金项目 | 项目公司项目 |
| 1 | 招标登记 | 建设工程已报建（网上查阅） | √ | √ |
| 2 |  | 勘察、设计已发包，并已完成合同登记备案 | √ | √ |
| ３ |  | 招标代理合同已签订（具备规定条件自行招标的，无此项内容） | √ | √ |
| ４ | 招标公告发布 | 已招标登记（网上查阅） | √ | √ |
| ５ |  | 有相应的设计概算或初步设计批复 | 项目初步设计批复文件（500万元以上）或工可报告批复文件（500万元及以下） | 项目初步设计文件（500万元以上）或工可报告（500万元及以下）核准意见 |
| ６ |  | 有相应资金或资金来源已落实 | 项目列入年度计划的批准文件 | 资金落实情况的证明文件 |
| ７ |  | 有招标所需的设计图纸及技术资料 | √ | √ |
| ８ |  | 委托招标代理单位进行招标的合同（具备规定条件自行招标的，无此项内容） | √ | √ |
| 9 | 招标文件备案 | 招标文件（补充招标文件） | √ | √ |
| 10 | 评标委员会组成备案 | 《评标专家抽取申请表》 | √ | √ |
| 11 | 招标投标情况书面报告备案 | 招标投标情况书面报告 | √ | √ |
| 12 |  | 《上海市建设工程监理中标（交易成交）通知书》 | √ | √ |
| 13 |  | 中标人企业IC卡 | √ | √ |

附件7：

城市道路、公路大修工程质量安全报监相关材料

| 序号 | 材料目录 | 城市道路、公路大修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用城维资金项目 | 项目公司项目 |
| 1 | 《上海市建设工程安全质量监督报监表》、《单位工程明细表》一式两份（网上申报后打印） | √ | √ |
| 2 | 施工中标通知书复印件 | √ | √ |
| 3 | 建设工程质量人员从业资格审查表（原件一份） | √ | √ |
| 4 | 上海市建设项目防雷工程检测验收登记表（原件一份，装饰装修、安装项目报监除外） | / | / |
| 5 | 相应工程项目综合保险预缴费凭证复印件（原件复核） | / | / |
| 6 | 建筑垃圾和工程渣土处置证复印件（原件复核） | / | / |

附件8：

城市道路大修工程施工许可证办理相关材料

| 序号 | 材料目录 | 城市道路大修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用城维资金项目 | 项目公司项目 |
| 1 | 《施工许可申请表》 | √ | √ |
| 2 | “上海市建设工程项目 IC 卡” | / | / |
| 3 | 建设工程规划许可证复印件（提供原件复核） | / | / |
| 4 | 建设用地规划许可证复印件（提供原件复核） | / | / |
| 5 | 环评批文复印件（提供原件复核） | / | / |
| 6 | 国有资金投资占主导或控股的项目还需提交各级发展和改革部门出具的节能审查（评估）意见或者含有有节能审查意见内容的可行性研究报告批复的复印件（提供原件复核） | / | / |
| 7 | 申办施工许可工程现场情况说明表 | / | / |
| 8 | 上海市建设工程安全质量报监办结单 | √ | √ |
| 9 | 通过工程项目专用帐户支付给施工总包企业的工程款银行入帐凭证复印件（提供原件复核），按合同约定，且原则上合同约定的预付比例不低于合同金额的10％。 | 预算单位填报的《城市维护项目用款申请表》 | √ |
| 10 | 施工总包企业设立的外来从业者工资发放账户银行开户回执复印件（提供原件复核） | √ | √ |
| 11 | 列入两年内出现违规用工、拖欠农民工工资企业名单的施工总包企业工资保证金入账凭证复印件（原件复核） | / | / |
| 12 | 建设工程施工承发包合同副本（含廉洁协议） | √ | √ |
| 13 | 施工中标通知书复印件 | √ | √ |
| 14 | 业主提供动拆迁完成证明材料 | / | / |
| 15 | 工程地质勘察报告原件（纸质报告一份，电子光盘一份）或地质资料汇交凭证 | / | / |
| 16 | 文明施工承诺书 | / | / |
| 17 | 《上海市建设工程施工许可现场审核情况表》 | √ | √ |

附件9：

公路大修工程施工许可办理相关材料

| 序号 | 公路建设项目施工许可证申请材料要求 | 公路大修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用城维资金项目 | 项目公司项目 |
| 1 | 《公路建设项目施工许可申请表》 | √ | √ |
| 2 | 施工图设计文件批复 | / | / |
| 3 | 交通主管部门对建设资金落实情况的审计意见 | 立项部门对资金落实情况的证明 | 通过工程项目专用帐户支付给施工总包企业的工程款银行入帐凭证复印件（提供原件复核），按合同约定，且原则上合同约定的预付比例不低于合同金额的10％。 |
| 4 | 国土资源部门关于征地的批复或者控制性用地的批复 | / | / |
| 5 | 建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况 | √ | √ |
| 6 | 应当报备的资格预审报告、招标文件和评标报告 | √ | √ |
| 7 | 已办理的质量监督手续材料 | √ | √ |
| 8 | 保证工程质量和安全措施的材料 | √ | √ |

抄送：市受理服务中心、市市场管理总站、市安质监总站。

上海市城乡建设和交通委员会办公室 2012年4月11日印发