扬州××××高速公路工程项目

监理工程师通知回复单（进度控制类）

A5

工程名称：   YRC-51标双沟停车区                                        编号：A5   - 00

| 致： ×××× （监理工程师） B22-007 号监理工程师通知单的内容完成情况如下（逐条对应写明）： - 主要施工机械已经进场，其它配套小型机械正筹备进场。 - 我们已经重新联系供货单位，以保证石灰的进场数量满足工程需要，石灰质量不低于三级。 - 素土、4%灰土、6%灰土、10%灰土的击实试验报告和素土塑性指数试验报告到周一试验室正常上班后才能拿到。 - 正在联系有壹级资质的试验室，争取让试验单位派试验员到施工现场取样检测。以保证工程进度。 - 项目部正在筹备购买自检试验的器材。 - 对于已经进场的不合格石灰已经全部清理出场。 以上请贵部核查。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理： ×××× 日期：2004年2月16日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目监理机构签 收人姓名及时间 |  | 承包单位签收 人姓名及时间 |  |
| 监理审核意见： 专业监理工程师： 驻地监理工程师： |  |  |  |
| 注：监理工程师通知回复单分类为：进度控制类（A5 1 ）、质量控制类（A5 2 ）、造价控制类（A5 3 ）、 安全文明类（A5 4 ）、工程变更类（A5 4 ）。 |  |  |  |

扬州××××高速公路工程项目

监理工程师通知回复单（进度控制类）

A5

工程名称：   YRC-51标双沟停车区                                        编号：A5   - 00

| 致： ×××× （监理工程师） B22-008 号监理工程师通知单的内容完成情况如下（逐条对应写明）： 我项目部已对该部们进行了重处理，将排水沟拓宽至稍大于压路机的宽度，然后开挖至沟底部，清除沟底淤泥。经监理验槽合格后采用5%灰土分层回填压实。 以上请贵部核查。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：×××× 日期：2004年2月18日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目监理机构签 收人姓名及时间 |  | 承包单位签收 人姓名及时间 |  |
| 监理审核意见： 专业监理工程师： 驻地监理工程师： |  |  |  |
| 注：监理工程师通知回复单分类为：进度控制类（A5 1 ）、质量控制类（A5 2 ）、造价控制类（A5 3 ）、 安全文明类（A5 4 ）、工程变更类（A5 4 ）。 |  |  |  |

扬州××××高速公路工程项目

监理工程师通知回复单（进度控制类）

A5

工程名称：   YRC-51标双沟停车区                                        编号：A5   - 00

| 致： ×××× （监理工程师） B22-011 号监理工程师通知单的内容完成情况如下（逐条对应写明）： - 击实试验报告和原材料试验报告于今日报到。 - 施工现场已经分区，试验已经补做。 - 我部在灌沙试验结果出来后再进行下一工序施工。 以上请贵部核查。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：×××× 日期：2004年2月29日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目监理机构签 收人姓名及时间 |  | 承包单位签收 人姓名及时间 |  |
| 监理审核意见： 专业监理工程师： 驻地监理工程师： |  |  |  |
| 注：监理工程师通知回复单分类为：进度控制类（A5 1 ）、质量控制类（A5 2 ）、造价控制类（A5 3 ）、 安全文明类（A5 4 ）、工程变更类（A5 4 ）。 |  |  |  |

扬州××××高速公路工程项目

监理工程师通知回复单（进度控制类）

A5

工程名称：   YRC-51标双沟停车区                                        编号：A5   - 00

| 致： ×××× （监理工程师） B22-011 号监理工程师通知单的内容完成情况如下（逐条对应写明）： 以上请贵部核查。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：×××× 日期：2004年2月17日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目监理机构签 收人姓名及时间 |  | 承包单位签收 人姓名及时间 |  |
| 监理审核意见： 专业监理工程师： 驻地监理工程师： |  |  |  |
| 注：监理工程师通知回复单分类为：进度控制类（A5 1 ）、质量控制类（A5 2 ）、造价控制类（A5 3 ）、 安全文明类（A5 4 ）、工程变更类（A5 4 ）。 |  |  |  |