湖北省监理员资格考试大纲（试行）

本大纲是以现行建设工程监理有关法律法规为基础，结合我省建设工程监理实际工作编写，大纲对监理员应具备的知识和能力划分为“了解”、“熟悉”和“掌握”三个层次。

第一部分     监理基本理论与相关法规

考试内容

1、了解：

1）建设工程监理的由来；建设工程法律法规体系；

2）建设工程目标的分解；建设工程施工阶段的特点；

3）项目监理部组织机构的构成、组织形式、人员配备及职责分工。

2、熟悉：

1）建设工程监理的概念、性质和作用；建设程序；

2）监理规划、细则的作用，编写要求及内容；

3）建设工程文件档案资料与特征；建设工程档案编制质量要求与组卷方法；建设工程档案验收与移交。

3、掌握：

1）监理员应具备的素质与职业道德；监理员的法律地位与法律责任；

2）开展监理工作的步骤与方法；

3）建设工程信息收集与文件档案资料管理的职责；建设工程监理文件档案资料管理；建设工程监理表格体系和主要文件档案；

4）建设工程监理相关法规文件。

第二部分    建设工程合同管理

考试内容

1、了解：

1）合同的公证与鉴证；合同的法律关系；

2）无效合同与可变更、可撤销合同；合同的形式；合同争议的解决；

3）施工合同范本；施工合同涉及有关各方的管理；

4）公开招标程序；监理招标与施工招标；

5）发包人与承包人的工作；工程价款支付与结算管理；

6）索赔的程序与索赔证据的收集。

2、熟悉：

1）合同的生效、变更与终止；合同的履行；

2）监理合同示范文本；合同的有效期；监理合同的价款与酬金；

3）委托监理合同当事人双方的权利义务；监理人应完成的监理工作；违约的责任；

4）设计变更管理；

5）不可抗力。

第三部分    建设工程质量控制

考试内容

1、了解：

1）工程质量的概念,工程质量责任体系与管理制度；

2）施工质量控制的系统过程、控制依据和主要手段，施工单位承包资质核查。

3）施工质量验收的有关术语、标准规范体系。

4）工程质量问题、工程质量不合格和工程质量事故的概念；

5）工程质量事故的特点及分类，工程质量事故处理的程序；

6）GB/T19000-2000标准的构成和主要特点。

2、熟悉：

1）工程质量的特性、特点。监理员在质量控制中应遵循的原则；

2）施工准备阶段和施工过程质量控制的主要环节、隐蔽工程检验；

3）施工质量验收的层次划分、验收程序和组织；检验批、分项、分部和单位工程质量验收；验收不合格的处理；

4）工程质量问题和工程质量事故发生的原因；工程质量事故处理的依据。

3、掌握：

1）工程质量形成的过程及影响因素。

2)施工作业技术准备状态的检查；旁站监理的内容、程序和旁站监理人员的职责；见证取样送检、施工工艺过程检验、检验批质量检验、工序质量检验、材料、构配件及设备检验；监理日记记载；监理记录填报。

第四部分    建设工程投资控制

1、了解：

1）施工阶段投资控制的工作流程；

2）项目监理机构对工程变更的管理。

2、熟悉：

1）施工阶段投资控制的措施；

2）常见的索赔内容。

3、掌握：

工程计量的程序、依据、方法。

第五部分    建设工程进度控制

一、建设工程进度控制概述

1、了解：

1）建设工程进度控制的概念；影响建设工程进度的因素；

2）组织施工的方式及其特点；流水施工的表达方式；

3）物资供应计划及其编制方法。

2、熟悉：

1）进度控制的措施；建设工程实施阶段进度控制的主要任务；

2）双代号网络计划技术；施工进度计划实施中的检查方法，横道图、网络计划。

3、掌握：

施工进度控制的工作内容。

第六部分    建设工程监理实务

考试的目的是检验考生灵活运用所学监理知识和相关法规，解决建设工程监理实际问题的能力，以提高考生的监理工作综合业务水平。考试内容是本大纲要求掌握和熟悉的知识。

参考教材及资料

1、全国监理工程师培训考试教材（2003年1月一版）《建设工程监理概论》（2007版）、《建设工程质量控制》、《建设工程进度控制》、《建设工程投资控制》（2007版）、《建设工程合同管理》；

2、《建设工程监理相关法规文件汇编》（2004年1月中国建设监理协会编写，知识产权出版社出版）。

3、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）、《建设安全生产监督管理规定》（建设部令第13号）、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（国务院令第128号）、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》（建质[2005]184号）、《湖北省建设工程安全生产监督管理办法》（湖北省人民政府令第227号）。

考试形式及题型：

1、综合试卷，闭卷考试，考试时间为180分钟；

2、题型：1）判断题；2）单项选择题；3）多项选择题；4）简答题。

举例：

（一）、判断题（下列各题是正确的请在括号里打“√”，是错误的请在括号里打“×”）。

如：工程项目质量的特点之一是质量变异大，造成质量变异大的主要原因是由于工程项目的复杂性。        （×）

（二）、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

如：确定中标人后，招标人与投标人应以（ B ）作为施工合同价。

A、标底价                   B、投标价

C、评标价                   D、标底修正价

（三）、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。

如：《合同法》规定的无效合同条件包括（A、B、C、D、E）

A、一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益。

B、损害社会公共利益。

C、在订立合同时显失公平。

D、恶意串通损害第三人利益。

E、违反行政法规的强制性规定。

（四）、简答题（简明扼要回答题中的问题）。

如：建设工程监理规划的作用？

答：建设工程监理规划有以下几方面作用：（1）指导项目监理机构全面开展监理工作；（2）是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据；（3）是业主确认监理单位履行合同的主要依据；（4）是监理单位内部考核的依据和重要存档资料。