参 考 答 案

单选题

1、（C）。2、（D）。 3、（ C ）。 4、（ B ）5、（ C ）

6、（ D ）。7、（A）。8、（D）。9、（ B ）10、（D）。

多选题(40题)

1、（BCD） 2、（ BD ）3、（ ABD ）4、（ACD）5、（AC） 6、（ABC）7、 (ABD)

8、（BD）9、（AB）10、（BC）11、（BD）12、（AD）13、（AD）

14、（ABC）15、（ ABD ） 16、（AC）17、（ BCD ）18、（ AC ）19、（ABD）

20、（ABC）21、（ACD）22、（ AC ）23、（ACD）24、（BD）25、（BD）

26、（ ACD ）27、（ABD）28、（ ACD ）29、（ ACD ）30、（AC）31、（AB）

32、（ BCD ）33、（AB）34、 (AB)35、（AB）36、（CD） 37、（AC）

38、（AB）39、（ ACD）40、（BD）

判断题部分

1、对 2、对 3、错 4、错5、错 6、错 7、对 8、错 9、错 10、对

判断对错补充部分

1、错 2、（对） 3、（错） 4、（错） 5、（错）

6、（错） 7、（对） 8、（对） 9、（错） 10、（对）

四、简答题(每题4分，共20分)

1、如果合同当事人中的违约方给对方造成的损失超过了约定违约金的数额，应如何处理？

（应按实际损失金额与可得利益之和，减去可避免费用与可避免损失，计算经济赔偿金额。如果违约一方有欺诈行为，善意相对人还可以依法要求向对方增加惩罚性赔偿。）

2、简述公路工程基本建设的基本程序。

（公路建设应当按下列程序进行：

1、根据规划，进行预可行性研究，编制项目建议书；

2、根据批准的项目建议书，进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；

3、根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件；

4、根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件；

5、根据批准的施工图设计文件，编制项目招标文件；

6、根据批准的项目招标文件、资格预审结果和公路建设计划，组织项目招标投标；

7、根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，编制项目开工报告；

8、根据批准的项目开工报告，组织项目实施；

9、项目完工后，编制竣工图表和工程决算，办理项目验收；

10、 竣工验收合格后，组织项目后评价）

3、工程监理机构组织模式主要有哪几种？

（1） 直线式监理机构

（2） 职能式监理机构

（3）直线－职能式监理机构

（4） 矩阵式监理机构）

4、公路工程质量保证体系由哪几个重要环节所构成，分别简要地讨论这几个环节在公路工程质量保证体系中的地位。

（1） 政府监督

（2） 社会监理

（3） 企业自检）

5、《中华人民共和国仲裁法》规定订立仲裁协议有哪几种形式？

（1）合同中订立的仲裁条款

（2） 在纠纷发生前达成请求仲裁的协议

（3） 纠纷发生后达成请求仲裁的协议）

- 五、综合分析（每题10分，共20分）

1、近年来的实践证明，实行监理工程师为核心的新的管理体制，和过去的管理体制相比，具有哪些优点？

(1)新的管理体制赋予监理工程师在各阶段的全面监督管理权限和财务支付的签字权和否决权,加强了监理工程师在工作中的地位,真正使施工单位每一个工作计划、每一步工作质量都与其经济利益直接挂勾。

(2)监理工程师制度有利于提高管理水平。这个制度强调监理工程师的独立性，即由一个技术密集型专家集团，作为监理工程师行使权力，使得监督和管理工作制度化和规范化，并在组织上予以保证。

(3)新的体制有助于各级政府主管部门的职能转变。以往的公路工程建设往往耗费各地政府许多精力，影响到政府履行正常职能。推行监理工程师制度后，有关项目实施的技术、经济、合同、法律等问题都可以由监理工程师承担解决。

2、1998年，某公路施工企业与某水泥厂签订了一份价款为100万元水泥的合同。合同规定：“该批水泥由水泥厂在5月底、7月底分两次发出。”合同签订后，水泥厂于同年5月按合同规定发出第一批水泥。同年7月份，水泥厂所在地区发生历史上罕见的暴雨，水泥厂厂区外的原料专用

码头与厂区内的储放袋装水泥的库房因地势低洼而被停止使用，影响了水泥的生产。水泥厂7月中旬将发生的情况用电报向某公路施工企业进行通报，要求延期履行合同，随后寄去主管部门和公证机关出具的证明材料。某公路施工企业为了减少自己由此而发生的工期延迟索赔，就向水泥厂回信说：“既然延期供货，影响了我方的工程工期，使我方面临业主索赔，特要求贵方提供的第二批水泥价格在原合同价格的基础上下降20%。”

(1)双方有无违约意思表达?

(2)发生了不可抗力, 是否可以单方面修改合同?

水泥厂无违约意思表达，公路施工企业有违约意思表达。所谓违约，需要三个条件同时成立，即违约事实、主观过错，以及主观过错与违约事实的因果联系，本案中第二个违约条件对水泥厂并不成立，而对某公路施工企业全部成立。

发生了不要抗力，也不能单方面修改合同。合同是当事人意思表达一致的协议，即使发生了不可抗力，也不能一厢情愿不考虑对方当事人的意愿单方面修改合同。