延期事件发生

项目监理部收集资料

详细记录过程

承包单位移交

工期索赔意向报告

承包单位随时提交延期事件的详细报告

延期事件结束，承包单位提交《工程延期申请表》

监理工程师审核与评估

报建设单位

总监理工程师签发《工程延期审批表》

不一致

不同意

图11工程延期监理的基本程序