不合格

不合格

承包单位

达到分项工程报验条件

进行自检

承包单位

进行纠正

承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》

监理工程师审查

监理工程师签认分项工程

承包单位继续施工

达到分部工程验收条件

自    检

承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》

监理工程师审查

总监理工程师签认

承包单位

进行纠正

图5 分项、分部工程签认程序