建设单位或设计单位提出工程变更

设计单位签发设计变变更文件

建设单位予以签认

必要时

必

要

时

承包单位提出工程变更

监理工程师审查签认

总监理工程师审查签认

项目监理部发出会签的《工程变更单》

承包单位实施工程变更

承包单位向项目监理部提交《工程变更费用报审表》

监理工程师审核，总监理工程师签认

建设单位审批

不

同意

图10工程变更监理的基本程序