费用索赔事件发生

承包单位向项目监理部提交书面费用索赔意向

项目监理部收集资料详细记录过程

承包单位随时提交事件的详细报告

事件结束后,承包单位提交《费用索赔申请表》

项目监理部审核与评估

与承包单位、建设单位协商

总监理工程师签发

《费用索赔审批表》

不

一

致

不同意

图12工程费用索赔监理的基本程序