争议发生

合同一方或双方分别向项目监理部提交书面争议文件

项目监理部调查取证，与双方协商后做出决定，并用《工作联系单》通知双方

双方同意

双方不同意

合同争议解决

向约定的仲裁机构申请仲裁或直接向法院起诉

执行约定的仲裁机构的裁决或法院判决

图13合同争议监理的基本程序