建标[2008]105号

2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）

中华人民共和国住房和城乡建设部

二00八年

2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）

| 序号 |  | 项目名称 |  | 制订修订 |  | 主 要 内 容 |  | 主 编 部 门 |  | 主编单位及参编单位 |  | 起 止 年 限 |  | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标准制订、修订项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油化工企业总平面设计规范 |  | 制订 |  | 适用于石油化工企业的总平面设计。主要技术内容包括：总则，厂址选择，总体规划，总平面布置，竖向布置，企业铁路、道路、码头及其运输设计等。 |  | 中国石油化工集团公司 |  | 主编单位： 中国石化工程建设公司 参编单位： 中国石化集团公司洛阳石化工程公司 中国石化集团公司上海工程有限公司 中国石化集团宁波工程有限公司 中国石油天然气股份公司规划总院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.02 征求意见稿 2009.08 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 石油化工安全仪表系统设计规范 |  | 制订 |  | 适用于石油化工装置（或工厂）安全仪表系统的设计。主要技术内容包括：总则，术语和符号，基本规定，安全仪表控制系统各元件的设计要求，安全仪表系统回路设置方法，与其他系统的接口设置等。 |  | 中国石油化工集团公司 |  | 主编单位： 中国石化工程建设公司 参编单位： 中国石化集团宁波工程有限公司 中国石油寰球工程公司 北京康吉森自动化设备技术有限责任公司 中石化-霍尼韦尔（天津）有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.04 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 地下水封石洞油库施工与质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于地下水封石洞油库的施工与质量验收。主要技术内容包括：总则，术语，一般规定，施工准备，施工测量，巷道施工，水幕系统施工，竖井施工，洞室开挖，围岩支护，装碴运输，施工通风，防排水，竖井管道安装，监控量测，环境保护，工程验收等。 |  | 中国石油化工集团公司 |  | 主编单位： 中铁隧道集团有限公司 参编单位： 青岛英派尔化学工程有限公司 中国机械工业机械化施工公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 石油化工钢储罐地基处理技术规范 |  | 制订 |  | 适用于储存原油、中间产品油、成品油等石油化工立式圆筒形钢制储罐地基处理工程的设计、施工及质量验收。主要技术内容包括：结合储罐基础的特点，规定了地基处理的设计要求及参数，施工技术要求及施工安全，工程质量验收要求等。 |  | 中国石油化工集团公司 |  | 主编单位： 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 参编单位： 中国石化工程建设公司 中国石化集团上海工程有限公司 大庆石化工程有限公司 中石油管道工程有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 火力发电厂海水淡化工程设计规范 |  | 制订 |  | 适用于火力发电厂海水淡化工程设计。主要技术内容包括：总则、术语、海水水源及取水系统、海水预处理系统、反渗透法海水淡化系统、蒸馏法海水淡化系统、药品贮存和计量、产品水储存及水质调整处理、防腐及材料选择、电气及热工控制设计要求等。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 北京国电华北电力工程有限公司 参编单位： 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 中国电力工程顾问集团公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.10 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 1000kV架空送电线路勘测规范 |  | 制订 |  | 适用于1000kV交流架空送电线路新建工程测量、岩土工程勘测和工程水文、工程气象勘测。主要技术内容包括：总则、术语、工程测量基本规定，可行性研究阶段测量、初步设计阶段测量、施工图设计阶段测量，GPS测量、岩土工程勘测基本规定、可行性研究阶段岩土工程勘测、初步设计阶段岩土工程勘测、施工图设计阶段岩土工程勘测、岩土工程勘测方法、专项岩土工程勘测、特殊岩土勘测、特殊地质条件勘测、原体试验、现场检验与监测、岩土工程勘测成果、可行性研究阶段水文勘测、初步设计阶段水文勘测、施工图设计阶段水文勘测、水文调查、设计洪水分析计算、河（海）床演变分析计算、可行性研究阶段气象勘测、初步设计阶段气象勘测、施工图设计阶段气象勘测、气象调查等。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力工程顾问集团公司 参编单位： 国家电网公司特高压建设部 国网交流工程建设有限公司 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 中南电力设计院 华东电力设计院 北京国电华北电力工程有限公司 西南电力设计院 西北电力设计院 北京洛斯达数字遥感技术有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.10 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 1000kV架空送电线路设计规范 |  | 制订 |  | 适用于1000kV交流架空送电线路新建工程的设计。主要技术内容包括:总则、术语、线路路径、气象条件、 导线和地线、绝缘子串和金具、绝缘配合、防雷和接地、导线布置、杆塔形式、 杆塔荷载、结构、基础、对地距离及交叉跨越、环境保护、劳动保护和安全卫生、附属设施等。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力工程顾问集团公司 参编单位： 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 中南电力设计院 华东电力设计院 北京国电华北电力工程有限公司 西南电力设计院 西北电力设计院 国网交流工程建设有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.10 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 1000kV架空送电线路施工与质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于1000kV交流架空送电线路新建、扩建及改建工程的施工与质量验收。主要技术内容包括：总则、原材料及器材检验、土石方工程、基础工程、铁塔工程、架线工程、接地工程、工程验收与移交。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 国网交流工程建设有限公司 国网北京电力建设研究院 参编单位： 甘肃省送变电工程公司 陕西省送变电工程公司 北京市送变电工程公司 青海省送变电工程公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.10 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 1000kV变电站设计规范 |  | 制订 |  | 适用于1000kV变电站新建工程的设计。主要技术内容包括：总则、术语、电气主接线、主变压器、1000kV设备和导体选择、1000kV屋外配电装置、无功补偿装置、防雷接地、过电压保护和绝缘配合、站用电、二次部分等。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力工程顾问集团公司 参编单位： 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 中南电力设计院 华东电力设计院 北京国电华北电力工程有限公司 西南电力设计院 西北电力设计院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.10 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | ±800kV直流架空输电线路设计规范 |  | 制订 |  | 适用于标称电压为±800kV特高压直流架空输电线路工程的设计。主要技术内容包括：总则、术语、线路路径、气象条件、导线和地线、绝缘子和金具、绝缘配合、防雷和接地、导线布置、杆塔型式、杆塔荷载、杆塔结构、基础设计、对地距离及交叉跨越、环境保护、劳动安全和工业卫生、附属设施等。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力工程顾问集团公司 中国南方电网有限责任公司 参编单位： 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 中南电力设计院 华东电力设计院 北京国电华北电力工程有限公司 西南电力设计院 西北电力设计院 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.04 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | ±800kV直流换流站设计规范 |  | 制订 |  | 适用于标称电压为±800kV特高压直流换流站新建、扩建及改建工程设计。主要技术内容包括：总则、术语、站址选择、性能要求、电气设计、控制和保护设计、通信设计、建构筑物、辅助设施、降噪等。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力工程顾问集团公司 中国南方电网有限责任公司 参编单位： 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 中南电力设计院 华东电力设计院 北京国电华北电力工程有限公司 西南电力设计院 西北电力设计院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | ±800kV直流换流站土建工程施工与质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于标称电压为±800kV直流换流站新建、扩建及改建工程的土建部分的施工与质量验收。主要技术内容包括：总则、通用建筑工程、屋外配电装置土建工程、水工建（构）筑物工程、屋外附属工程等质量验收。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 国网直流工程建设有限公司 中国南方电网有限责任公司 参编单位： 浙江省电力公司 江苏省送变电公司 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.04 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 电网工程标识系统编码规范 |  | 制订 |  | 适用于各种电压等级的输电和变电工程。主要内容包括：标识范围、代码结构、标识规定、代码索引等。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 北京国电华北电力工程有限公司 参编单位： 广东省电力设计研究院 福建省电力勘测设计院 浙江省电力设计院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 乳制品厂设计规范 |  | 制订 |  | 适用于生产乳粉（含配方粉）、消毒乳、灭菌乳、发酵乳、炼乳、干酪、再制乳、奶油、花色乳等乳制品工厂设计。主要技术内容包括：厂址选址，总平面布置，生产工艺，建筑结构，给水排水，电力及仪表，动力设施，采暖通风，制冷，辅助设施，环境保护，节能、安全与工业卫生等。 |  | 中国轻工业联合会 |  | 主编单位： 中国轻工业武汉设计工程责任公司 参编单位： 中国海诚工程科技股份有限公司 伊利集团液奶事业部 伊利集团奶粉事业部 圣元集团奶业部 |  | 2008.06～2010.03 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.03 报批稿 |
|  |  | 生物液体燃料工厂设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建的以木薯、红薯、甜高粱等非粮作物为原料的燃料乙醇工厂的设计和以动植物油脂为原料的生物柴油工厂的设计。主要技术内容包括：总则，厂址选择，总平面布置，工艺，专业设备，工艺管道，热能动力，供电（含自备电站），过程检测与控制仪表，建筑与结构，给水排水，信息化，消防，节能与节水，采暖通风与空气调节，仓储，环境保护与综合利用，劳动安全与工业卫生等。 |  | 中国轻工业联合会 |  | 主编单位： 中国海诚工程科技股份有限公司 参编单位： 中国轻工业西安设计工程有限公司 中国轻工业广州设计工程有限公司 吉林燃料乙醇有限责任公司 海油（北京）能源投资有限公司 中国发酵工业协会酒精分会 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.12 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 缫丝、绢纺、丝织和丝绸印染工厂设计规范 |  | 制订 |  | 适用于缫丝、绢纺、丝织和丝绸印染工厂的新建、扩建和改建工程的设计。主要技术内容包括：工艺设计，建筑结构，电气设计，给排水设计，空调除尘设计，原料存储，产品运输，环境保护，职业安全卫生，防火、节能及合理利用资源等。 |  | 中国纺织工业协会 |  | 主编单位： 中国纺织工业协会 四川省纺织工业设计院 参编单位： 中国纺织勘察设计协会 浙江省轻纺建筑设计院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 服装工厂设计规范 |  | 制订 |  | 适用于中、高档男式衬衫，男式毛料西服和女式毛料西装、裙，休闲服装等服装工厂新建、扩建和改建工程的设计。主要技术内容包括：工艺设计、建筑、结构设计、给排水、采暖空调、通风、动力、电气设计，以及消防、职业安全卫生，节能、环保等。 |  | 中国纺织工业协会 |  | 主编单位： 中国纺织工业协会 北京维拓时代建筑设计有限公司 参编单位： 中国纺织勘察设计协会 四川省纺织工业设计院 吉林省纺织工业设计研究院 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.04 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 机械工业工程建设项目设计文件编制标准 |  | 制订 |  | 适用于机械工业工程建设项目设计文件的编制。主要技术内容包括：总则，术语和符号，基本规定（包括劳动安全、消防和环保等专篇），各专业的设计文件编制内容及其深度要求，明确设计附图明细及深度要求等。 |  | 中国机械工业联合会 |  | 主编单位： 中国联合工程公司 参编单位： 五洲工程设计研究院 |  | 2008.06～2010.03 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.03 报批稿 |
|  |  | 机械工业节能设计规范 |  | 制订 |  | 适用于机械行业新建、改建、扩建和技术改造工程建设项目的节能设计。主要技术内容包括：机械行业铸造、锻造、热处理、焊接、冲压、表面处理、机械加工和工具维修、装配试验、工业炉的节能设计要求，机械行业中电力、动力、给排水、暖通、总图运输和土建等专业的节能设计要求，生产设备能耗限额等。 |  | 中国机械工业联合会 |  | 主编单位： 中国联合工程公司 参编单位： 上海市机电设计研究院 北京市工业设计研究院 机械工业第三设计研究院 广东省电子机械工业设计研究院 无锡工业建筑设计研究院 云南省机械研究设计院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.10 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 医药工程基本术语标准 |  | 制订 |  | 适用于医药建设工程的规划、设计、施工、验收、质量检验、验收和确认。主要技术内容包括术语的名称、对应的英文名称、定义或释义等。 |  | 中国医药工程设计协会 |  | 主编单位： 中国石化集团上海工程有限公司 参编单位： 中国医药集团重庆医药设计院 中国医药集团武汉医药设计院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.03 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 医药工艺用水系统设计规范 |  | 制订 |  | 适用于医药工艺用水系统的设计。主要技术内容包括：医药工艺用水水质，医药工艺用水制备的工艺流程选用原则，管道的材质要求，站房布置的要求，装修要求，火灾危险性类别，场地或楼层选择，废水的处理要求以及对建筑、结构、电气等专业设计的要求等。 |  | 中国医药工程设计协会 |  | 主编单位： 中国医药集团武汉医药设计院 参编单位： 中国石化上海工程公司 中国医药集团重庆医药设计院 阿法拉伐（中国）有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.03 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 医药工业总图运输设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建和改建医药工业总图运输设计。主要技术内容包括：厂址选择、节（集）地措施、总体规划、总平面布置、竖向设计、道路设计、管线综合布置、绿化设计、运输设施等。 |  | 中国医药工程设计协会 |  | 主编单位： 中国医药集团武汉医药设计院 参编单位： 中国石化上海工程公司 中国医药集团重庆医药设计院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.03 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 医药工业仓储工程技术规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建、改建的所有医药工业仓储设计、施工、验收及确认。主要技术内容包括：总则，术语与符号，仓储选址，总平面布置，仓储设计，信息管理系统，施工安装，工程验收及确认等。 |  | 中国医药工程设计协会 |  | 主编单位： 中国医药集团武汉医药设计院 参编单位： 中国石化上海工程公司 中国医药集团重庆医药设计院 北京起重运输机械研究所 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.03 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准 |  | 制订 |  | 适用于抗震设防烈度为6～9度地区的化学工业生产、运输、储存的单体建、构筑物抗震设防类别划分。主要技术内容包括：化学矿山、化肥、无机化工原料、有机化工原料、合成材料、精细化学品、橡胶加工、炼焦化学生产、全厂性辅助系统其装置中建、构筑物等的抗震设防类别划分。 |  | 中国工程建设标准化协会化工分会 |  | 主编单位： 中国石油和化工勘察设计协会 中国寰球工程公司 参编单位： 中国天辰化学工程公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.06 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 化学工业给水排水管道设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建和改扩建化工厂给水排水管道的设计。主要技术内容包括：总则、术语和符号、化工给水和排水管材分类、设计条件和设计基准、管道及管件的选用、管径确定及压力损失计算、管道布置、管道连接方式、管道支吊架、埋地管道基础、管道隔热、防冻、隔声及防腐、管道系统的安全规定。 |  | 中国工程建设标准化协会化工分会 |  | 主编单位： 中国石油和化工勘察设计协会 华陆工程科技有限责任公司 参编单位： 东华工程科技股份有限公司 中国天辰化学工程公司 中石化宁波工程公司 中国石油天然气华东勘察设计研究院 化学工业第二设计院 五环科技股份有限公司 河北省石油化工设计院有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 化工工程管架、管墩设计规范 |  | 制订 |  | 适用于地震烈度为8度和8度以下地区的大中型化工和石油化工生产装置的管架、管廊、管墩的设计。主要技术内容包括：荷载、地震作用及抗震计算、有振动管道的管架、荷载效应组合、管架计算、管架基础、管架构造规定、管墩、管架的防腐蚀设计、钢管架的防火保护层设计等。 |  | 中国工程建设标准化协会化工分会 |  | 主编单位： 中国石油和化工勘察设计协会 中国石化工程建设公司 参编单位： 中国寰球工程公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.06 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 工业设备及管道防腐蚀工程质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于化工、石化、石油、冶金、电力、有色等新建、扩建、改建的工程项目中以钢、铸铁制造的工业设备及管道防腐蚀工程的质量验收。主要技术内容包括：金属表面预处理、块材衬里、橡胶衬里、玻璃钢衬里、塑料板衬里、防腐蚀涂层的施工、树脂玻璃鳞片衬里、金属热喷涂、铅衬里和搪铅、水泥砂浆整体面层衬里等防腐蚀工程施工质量验收，以及防腐蚀工程交工验收等。 |  | 中国工程建设标准化协会化工分会 |  | 主编单位： 中国石油和化工勘察设计协会 全国化工施工标准化管理中心站 参编单位： 中国化学工程第三建设公司 上海华东理工大学华昌聚合物有限公司 上海富晨化工有限公司 山西省腐蚀与防护学会 中冶集团建筑研究总院 中国石化集团第五建设公司 中国第二十冶金建设公司 大庆油田建设集团有限责任公司 河南沁阳市华美有限公司 上海瑞鹏化工材料科技有限公司 温州赵氟隆有限公司 大连大化工研究设计院 太化集团检修公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.06 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 橡胶工厂职业卫生与安全设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建、改建的橡胶工厂建设项目职业卫生与安全的设计。主要技术内容包括：总则，通则，厂址选择及总平面布置，橡胶加工及设备，公共设施、职业安全卫生设施等。 |  | 中国工程建设标准化协会化工分会 |  | 主编单位： 中国石油和化工勘察设计协会 中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会 参编单位： 昊华工程有限公司 中国化学工业桂林工程公司 青岛英派尔化学工程有限公司 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 化学工程节水设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建和改扩建化工装置节水工程的设计。主要技术内容包括：化学工业用水和排水分类，主要化工产品的用水定额，水量计算、重复利用率，循环冷却水系统节水设计，生活用水量指标、净化装置自用水量指标、污废水回用绿地、单位产品用水量指标、给水和排水节水规划，给排水设备、仪表、控制系统的选择等。 |  | 中国工程建设标准化协会化工分会 |  | 主编单位： 中国石油和化工勘察设计协会 华陆工程科技有限责任公司 参编单位： 东华工程科技股份有限公司 中国天辰化学工程公司 中国石油天然气华东勘察设计研究院 化学工业第二设计院 五环科技股份有限公司 美国哈希公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 森林火情了望监测系统设计规范 |  | 制订 |  | 适用于全国森林火情了望监测系统工程的设计。主要技术内容包括：总则，一般规定，地面巡护工程，了望塔(台)位置选设，视频监测站位置选设，附属设施工程等。 |  | 中国林业工程建设协会 |  | 主编单位： 国家林业局调查规划设计院 参编单位： 黑龙江省林业设计研究院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 林产加工工业职业安全卫生设计规范 |  | 制订 |  | 适用于大中型林产加工新建、改建、扩建项目职业安全卫生工程的的设计。主要技术内容包括：里林产加工工程项目劳动安全系统与设施；林产加工工程项目劳动卫生系统与设施等。 |  | 中国林业工程建设协会 |  | 主编单位： 国家林业局林产工业规划设计院 参编单位： 大亚木业有限公司 罗宾木业有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 石油天然气管道工程建设项目设计文件编制标准 |  | 制订 |  | 适用于新建陆上原油、成品油、天然气和液态液化石油气输送管道的可行性研究和初步设计文件的编制。主要技术内容包括：总则，输油(气)工艺，输油(气)线路，管道穿(跨)越，站场工艺，防腐保温及阴极保护，自动控制与仪表工程，通信工程，供配电工程，公用工程，道路工程，节能专篇，消防专篇，环境保护专篇，安全专篇，职业卫生专篇，组织机构与定员，管道工程维抢修与分析化验，工程概算等。 |  | 中国石油天然气集团公司 |  | 主编单位： 中国石油天然气股份有限公司规划总院 中国石油天然气管道工程有限公司 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 参编单位： 大庆油田工程有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 油气田及管道岩土工程勘察规范 |  | 制订 |  | 适用于输送油、气及其他介质管道的线路、穿跨越及其相关工程，油气田站场建（构）筑物工程、大型储罐、地下水封石洞油库工程、隧道工程等的岩土工程勘察。主要技术内容包括：管道及油气田地面工程勘察的一般规定，油气田及管道各类工程勘察的基本要求，管道工程的不良地质作用和环境地质灾害勘察，特殊性岩土段的线路勘察，管道工程的专门性评价和技术要求等。 |  | 中国石油天然气集团公司 |  | 主编单位： 中国石油天然气股份有限公司规划总院 中国石油天然气管道工程有限公司 参编单位： 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 中油辽河工程有限公司 中国石油天然气华东勘察设计研究院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.10 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 钢铁企业废水处理厂工艺设计规范 |  | 制订 |  | 适用于钢铁企业废水处理厂改（扩）建工程、新建钢铁企业总排口废水处理厂的工艺设计。主要技术内容包括：废水处理厂工艺技术要求，废水处理厂设备选择及技术要求，主要构筑物的技术要求，自动化控制水平，监测、分析的技术要求，安全与卫生的相关规定。 |  | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中国京冶工程技术有限公司 中冶集团建筑研究总院 参编单位： 中国京冶工程技术有限公司 中冶集团建筑研究总院 宝山钢铁股份有限公司 首钢总公司 上海梅山钢铁股份有限公司 日照钢铁控股集团有限公司 太原钢铁（集团）有限公司 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 钢铁厂加热炉工程质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于钢铁厂轧钢车间步进式加热炉、推钢式加热炉和无缝车间环形加热炉的质量验收。主要技术内容包括：对加热炉加热产品的温度均匀性、烟气污染物排放、能耗指标、设备寿命和控制系统的可靠性等提出验收标准。 |  | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶京诚工程技术有限公司 参编单位： 中冶赛迪工程技术股份有限公司 中冶南方工程技术有限公司 中冶华天工程技术股份有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 球团机械设备安装工程质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于烧结球团的主要及附属机械设备安装工程的质量验收。主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，设备基础和地脚螺栓及垫板，设备和材料进场，原料及混合设备安装工程，烧结设备安装工程，冷却设备安装工程，机械设备试运转等。 |  | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中国第十七冶金建设有限公司 参编单位： 中冶华天工程技术有限公司 马鞍山钢铁股份有限公司机电安装分公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 板带精整工艺设计规范 |  | 制订 |  | 适用于热轧和冷轧板带精整机组的新建、改建和扩建工程的工艺设计。主要技术内容包括：生产规模，产品原料， 生产工艺，工艺操作设备，电气传动和自动化设备，机组负荷率，车间布置， 辅助设施等。 |  | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶赛迪工程技术股份有限公司 参编单位： 中冶京诚工程技术有限公司 中冶南方工程技术有限公司 中冶华天工程技术有限公司 上海宝钢工程技术有限公司 上海宝山钢铁集团公司 武汉钢铁集团公司 鞍山钢铁集团公司 太原钢铁集团公司 攀枝花钢铁集团公司 本溪钢铁集团公司 邯郸钢铁集团公司 唐山钢铁集团公司 马鞍山钢铁集团公司 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 冷轧电工钢工艺设计规范 |  | 制订 |  | 适用于带钢宽度大于700mm的电工钢冷轧厂轧钢工艺设计。主要技术内容包括：冷轧电工钢工艺设计的基本规定，生产规模，产品、原料，生产工艺，工艺操作设备，电气传动和自动化装备，负荷率，车间布置，公用辅助设施的要求等。 |  | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶南方工程技术有限公司 参编单位： 中冶京诚工程技术有限公司 中冶赛迪工程技术股份有限公司 中冶华天工程技术有限公司 中冶东方工程技术有限公司 武钢集团硅钢厂 太钢集团硅钢厂 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.01 征求意见稿 2009.06 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 钢管涂层车间工艺设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建和改建钢管涂层车间的工艺设计。主要技术内容包括：生产用原料，生产工艺，工艺设备选择，机组的设计负荷率，钢管涂层车间机组生产能力的计算，钢管涂层车间平面布置和车间设计，钢管涂层生产工具，钢管涂层车间环境保护、劳动安全（包括消防）和工业卫生等。 |  | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶赛迪工程技术股份有限公司 参编单位： 中冶东方工程技术有限公司 宝鸡石油钢管有限责任公司 河北青县华北石油管理局第一机械厂 湖北沙市钢管厂 广州番禺珠江钢管有限公司 中国石油天然气管道局管道防腐技术研究所 宝山钢铁股份有限公司 西南石油大学 天华化工机械及自动化研究设计院 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 低碳冷轧宽带钢轧钢工艺设计规范 |  | 制订 |  | 适用于带钢宽度大于700mm的低碳钢冷轧厂（包括涂镀层厂）轧钢工艺设计。主要技术内容包括：低碳冷轧宽带钢(包括涂镀层)轧钢厂工艺设计的基本规定，生产规模，产品、原料，生产工艺，工艺操作设备，电气传动和自动化装备，负荷率，车间布置，公用辅助设施的要求等。 |  | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶南方工程技术有限公司 参编单位： 中冶京诚工程技术有限公司 中冶赛迪工程技术股份有限公司 中冶华天工程技术有限公司 中冶东方工程技术有限公司 武钢集团冷轧厂 宝钢集团冷轧厂 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.01 征求意见稿 2009.06 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 冶金除尘设备工程安装与质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于冶金行业的机械除尘、袋式除尘、湿式除尘、静电除尘设备的安装与验收。 主要技术内容包括：机械除尘器、袋式除尘器、湿式除尘器、静电除尘器的安装要求、质量标准及试运转要求等。 |  | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 鞍钢建设集团有限公司 参编单位： 鞍山钢铁集团公司 辽宁科技大学 鞍钢设计研究院 中冶北方工程技术有限公司 河北宣化冶金设备制造（安装）有限公司 中冶东北建设有限公司 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 非煤露天矿边坡工程技术规范 |  | 制订 |  | 适用于非煤露天矿边坡岩土工程勘察、设计、治理及质量验收。主要技术内容包括：高大边坡的岩土工程勘察、稳定性评价、治理工程设计、常用治理技术方法、监测、施工组织、质量检验及工程验收、工程文件归档等。 |  | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 参编单位： 北京科技大学 中国矿业大学(北京) 中国地质大学（武汉） 中国科学院地质与地球物理研究所 煤炭科学研究总院 马鞍山冶金矿山研究院 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 南昌有色冶金设计研究院 天津水泥工业设计研究院 包钢白云鄂博铁矿 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.01 征求意见稿 2009.06 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 有色金属矿山井巷工程设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、改建、扩建的大、中、小型非煤固体开采矿山井巷工程设计。主要技术内容包括：基本规定、竖井及提升、斜井及提升、平巷（硐）及运输、溜井（槽）与卸矿硐室、地下破碎系统、硐室工程、井巷工程支护、地下动力设备基础、（施工）安全与环保等。 |  | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色工程设计研究总院 参编单位： 长沙有色冶金设计研究院 昆明有色冶金设计研究院 南昌有色冶金设计研究院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.07 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 重有色金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于重有色金属（铜、铅、锌、镍、锡等）冶炼机械设备安装新建、改建、扩建工程的质量验收。主要技术内容包括：总则，术语和符号，基本规定，安装工程分项、分部、单位工程的划分原则，通用设备安装验收，专用设备安装验收，设备试运转验收等。 |  | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 二十三冶建设集团有限公司 中国有色金属工程设计研究总院 参编单位： 长沙有色冶金设计研究院 南昌有色冶金设计研究院 中国十四冶金建设有限公司 中国十五冶金建设有限公司 有色金属工业建设工程质量监督总站 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.10 征求意见稿 2009.07 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 有色金属冶炼工程制图标准 |  | 制订 |  | 适用于有色金属工业（包括重金属、轻金属、贵金属、稀有金属、稀土材料）冶炼工程中冶炼专业和设备专业各设计阶段的设计图、竣工图、实测图、标准图和通用图的制图。主要技术内容包括：基本规定、图纸规格、图纸图标栏、比例、文字与数字、图线、字母与代号、数值精度、图形及画法、投影及视图、尺寸标注、标高、方向与坐标、施工图设计说明书、重点图形画法示例、图例等。 |  | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色工程设计研究总院 参编单位： 长沙有色冶金设计研究院 昆明有色冶金设计研究院 南昌有色冶金设计研究院 西安有色冶金设计研究院 贵阳铝镁设计院 沈阳铝镁设计院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.02 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 重有色金属冶炼机械设备安装工程施工规范 |  | 制订 |  | 适用于重有色金属（铜、铅、锌、镍、锡等）冶炼机械设备安装新建、改建、扩建工程的施工；主要技术内容包括：总则，术语和符号，基本规定，施工准备、通用设备安装要求，专用设备安装要求，设备试运转要求等。 |  | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 二十三冶建设集团有限公司 中国有色金属工程设计研究总院 参编单位： 长沙有色冶金设计研究院 南昌有色冶金设计研究院 中国十四冶金建设有限公司 中国十五冶金建设有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.10 征求意见稿 2009.07 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 冶炼烟气制酸设备安装工程质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、改建和扩建的冶炼烟气制酸设备安装工程的质量验收。主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，设备基础、地脚螺栓和垫板、设备和材料进场、烟气净化设备、干吸设备、转化设备、硫酸储罐、二氧化硫风机、硫酸泵等质量验收。 |  | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国十五冶金建设有限公司 中国有色金属工程设计研究总院 参编单位： 南昌有色冶金设计研究院 二十三冶建设集团有限公司 有色金属工业建设工程质量监督总站 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.02 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 冶炼烟气制酸设备安装工程施工规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、改建和扩建的冶炼烟气制酸设备的工程施工。主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、烟气净化设备安装、干吸设备安装、转化设备安装、硫酸储罐安装、二氧化硫风机安装、硫酸泵安装、试运转等。 |  | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国十五冶金建设有限公司 中国有色金属工程设计研究总院 参编单位： 中国有色工程设计研究总院 南昌有色冶金设计研究院 二十三冶建设集团有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.02 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 有色金属工业自动化仪表及控制系统设计规范 |  | 制订 |  | 适用于有色金属工业（包括重金属、轻金属、贵金属、稀有金属、稀土材料）的采矿、选矿、冶炼和加工工程项目的自动化仪表及控制系统的设计。主要技术内容包括：有色金属工业生产企业在安全生产、节能降耗、减少污染、排放达标等方面必须设置的自动检测内容和必须达到的自动化水平及相关技术要求等。 |  | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色工程设计研究总院 参编单位： 长沙有色冶金设计研究院 昆明有色冶金设计研究院 南昌有色冶金设计研究院 贵阳铝镁设计研究院 沈阳铝镁设计研究院 中色科技股份有限公司 |  | 2008.06～2010.03 |  | 2009.04 征求意见稿 2009.11 送审稿 2010.03 报批稿 |
|  |  | 建材工厂工程建设项目设计文件编制标准 |  | 制订 |  | 适用于建材加工工程建设项目的新建、改建和扩建工程设计文件的编制。主要技术内容包括：总则、设计文件的编制要求，设计说明书和图纸的要求，设计内容及其深度规定，厂址选择和总图运输，生产工艺，燃料，动力，建筑结构等，以及环境保护、节能、职业安全卫生、技术经济、工程造价等。 |  | 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 主编单位： 国家建筑材料工业标准定额总站 参编单位： 中国建筑材料工业规划研究院 天津水泥工业设计研究院 中国凯盛工程公司 中材国际工程公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 水泥矿山工程设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建和改建水泥矿山工程的设计。主要技术内容包括：总则，矿山地质，矿山开采，矿山开拓运输，矿山外部运输，矿山排土场，矿山总图，矿山辅助生产设施，矿山给排水，电气及自动化，建筑结构，环境保护，矿山安全与工业卫生等。 |  | 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 主编单位： 天津水泥工业设计研究院有限公司 参编单位： 成都建材工业设计研究院 合肥水泥研究设计院 中国冀东水泥集团 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 玻璃工厂环境保护设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建和改建玻璃工厂环境保护工程的设计。主要技术内容包括：总则，各设计阶段环境保护要求，厂址选择与厂区总平面布置，大气污染防治、废水污染防治、噪声污染防治、固体废弃物处理设施设计要求，环境绿化，环境保护监测设施设计要求与措施等。 |  | 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 主编单位： 国家建筑材料工业标准定额总站 秦皇岛玻璃工业设计研究院 参编单位： 中国建筑材料科学研究总院 蚌埠玻璃工业设计研究院 中国新型建筑材料工业杭州设计研究院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 水泥工厂废弃物协同处置设计规范 |  | 制订 |  | 适用于水泥工厂利用水泥窑系统处置废物的新建、改建和扩建工程和现有水泥厂协同处置工业废物的改建、扩建设计。主要技术内容包括：总体设计要求，设计原则，废物协同处置的建设规模，工业废物的设计等级规定，废物处置的品质要求，废物的接受、储存、运输、预处理、协同焚烧处置的技术规定，对水泥窑废物协同处置的公用工程的补充技术规定，环保及劳动卫生安全要求。 |  | 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 主编单位： 中国中材国际工程股份有限公司 国家建筑材料工业标准定额总站 参编单位： Holcim水泥公司 中国水泥协会 天津水泥工业设计研究院 北京水泥厂 北京工业大学 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.08 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 建筑卫生陶瓷工厂设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建和改造建筑卫生陶瓷工厂的设计。主要技术内容包括：总则，基本规定，厂址选择和总体规划，原料与燃料，生产工艺及设备，卫生陶瓷的制浆制模，建筑陶瓷的坯料、釉料制备以及烧成，总图运输、建筑结构、电器及自动化、供配电、给水排水、动力等。 |  | 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 主编单位： 咸阳陶瓷研究设计院 中国建筑材料工业规划研究院 参编单位： 惠达陶瓷集团 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 工程建设标准体系（煤炭工程部分） |  | 制订 |  | 适用于指导、规范煤炭工业矿区和新建、改扩建的矿井、露天矿、选煤厂以及矿区辅助和附属企业工程建设项目的勘察、规划、设计、施工、验收、试运行和管理等各个部分技术标准制订、修订工作。主要技术内容包括：基础标准、通用标准、和专用标准等。 |  | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 中国煤炭建设协会 参编单位： 中煤国际工程集团南京设计研究院 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 中煤国际工程集团武汉设计研究院 中煤国际工程集团重庆设计研究院 北京华宇工程公司 中煤西安设计工程公司 煤炭工业合肥设计研究院 煤炭工业济南设计研究院 煤炭工业规划设计研究院 中煤第一建设公司 中煤第二建设公司 中煤第三建设公司 中煤第五建设公司 平朔煤炭建设工程公司 平顶山煤炭建设工程公司 中国矿业大学 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 煤炭矿井工程基本术语标准 |  | 制订 |  | 适用于煤炭矿井工程勘察、规划、设计、施工、安装及质量验收。主要技术内容包括：井巷工程、矿井地面建设工程及其机电设备安装工程等的基本术语名称、英语名称、定义。 |  | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 中国矿业大学 参编单位： 煤炭科学研究总院北京建井研究所 江苏省第一工业设计院 中煤第五建设公司 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司 四川省煤炭设计研究院 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 煤炭工业矿区总体规划设计文件编制标准 |  | 制订 |  | 适用于新建煤炭矿区总体规划的编制和既有矿区总体规划的修编。主要技术内容包括：总则、术语、文件编制的基本要求、编制内容及其深度要求（包括附图目录及深度要求）。 |  | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 中煤西安设计工程有限责任公司 参编单位： 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 中煤国际工程集团南京设计研究院 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 中煤国际工程集团重庆设计研究院 煤炭工业规划设计研究院 煤炭工业合肥设计研究院 煤炭工业济南设计研究院 中国国际工程咨询公司 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 煤炭工业矿区辅助及附属企业工程建设项目设计文件编制标准 |  | 制订 |  | 适用于煤炭工业矿区新建、改建和扩建水煤浆工程和机电设备修理厂工程项目设计文件的编制。主要技术内容包括：总则，术语和符号，建设工程项目设计基本规定（包括劳动安全、消防和环保等专篇），各专业的设计文件编制内容及其深度要求，明确设计附图明细及深度要求等。 |  | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 中国煤炭建设协会 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 中煤国际工程集团南京设计研究院 参编单位： 大地工程开发有限公司 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 中煤西安设计工程有限责任公司 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 煤矿设备安装工程施工规范 |  | 制订 |  | 适用于新建和改建的煤矿机电设备安装工程。主要技术内容包括：总则、术语和符号，煤矿机电设备安装的基本规定及技术要求等。 |  | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 中煤第三建设（集团）有限责任公司 参编单位： 中煤第一建设公司 中国矿业大学 中煤第五建设公司 安徽合肥煤矿设计院 中煤国际工程集团南京设计研究院 河南平顶山煤业（集团）建筑安装工程有限责任公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 煤矿设备安装工程质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于新建和改建的煤矿机电设备安装工程质量验收。主要技术内容包括：总则，术语和符号，基本规定，煤矿安装工程分项、分部、单位工程的划分原则，机械设备通用部分安装验收标准、电气装置通用部分安装验收标准，煤矿专用设备验收标准等。 |  | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 平顶山煤业（集团）建筑安装工程有限责任公司 参编单位： 中国矿业大学机电学院 中煤国际工程集团武汉设计研究院 煤炭工业郑州设计研究院 中煤第一建设公司 中煤第三建设（集团）有限责任公司 中煤第五建设公司 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 露天煤矿工程施工规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、改建和扩建的露天煤矿工程施工。主要技术内容包括：总则、技术术语；露天开采各工艺环节施工标准；不同开采工艺施工标准；其它如防排水、边坡、工业广场、供电、通讯等工程的施工标准等。 |  | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 平朔煤炭工业公司 参编单位： 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 中煤西安设计工程有限责任公司 煤炭科学研究总院抚顺分院 神华准格尔能源公司 华能伊敏煤电有限责任公司 中电投霍林河煤电集团有限责任公司 平庄煤业集团元宝山露天煤矿 新疆哈密煤业集团公司露采公司 神华北电胜利能源有限公司 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 硅太阳能电池工厂设计规范 |  | 制订 |  | 适用于以硅片为主要原材料的新建、扩建或改建的太阳能电池生产厂房的工程设计。主要技术内容包括：总体设计、工艺工程、建筑设计、结构设计、动力工程、空调净化工程、工艺服务系统、电气系统和消防系统设计等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 中国电子系统工程第二建设有限公司 参编单位： 中国电子工程设计院 无锡尚德太阳能电力有限公司 云南天达光伏科技股份有限公司 北京中轻太阳能有限责任公司 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.08 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 硅集成电路芯片厂工艺设计规范 |  | 制订 |  | 适用于12英寸及以下、32纳米～5微米硅集成电路芯片厂的工艺设计。主要技术内容包括：工艺技术的选择、工艺布局、生产环境与动力要求、关键工艺系统的配置要求及EHS对策等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 参编单位： 中国电子工程设计院 上海华虹NEC电子有限公司 中芯国际硅集成电路制造有限公司 |  | 2008.06～2010.09 |  | 2009.11 征求意见稿 2010.04 送审稿 2010.09 报批稿 |
|  |  | 城市轨道交通综合监控系统工程设计规范 |  | 制订 |  | 适用于新建城市轨道交通综合监控系统工程的设计。主要技术内容包括：一般规定，系统设计原则，构建城市轨道交通信息共享平台的方法，系统架构设计、系统网络结构，硬件设备配置原则，软件基本要求，系统基本功能与性能，接口规范、接口管理等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 北京和利时系统工程股份有限公司 中国电子科技集团公司第十四研究所 参编单位： 中国电子科技集团公司第五十四研究所 中国电子科技集团公司第三研究所 南京恩瑞特实业有限公司 南京洛普股份有限公司 深圳地铁公司 北京地铁公司 广州地铁公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.02 征求意见稿 2009.10 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 机场导航指挥塔台设计规范 |  | 制订 |  | 适用于民用机场导航指挥塔台的新建、改建工程。主要技术内容包括：机场导航指挥塔台场地选择条件、各项参数要求，塔台设计的一般原则，对建筑、结构、暖通空调、电气、通信信息等专业的设计要求，机房设计原则，导航设备配置、选型与布置等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 中国电子工程设计院 民航华北空管局 参编单位： 北京时空筑诚建筑设计有限公司 中国民航建设总公司 |  | 2008.06～2010.03 |  | 2009.04 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.03 报批稿 |
|  |  | 城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于新建城市轨道交通综合监控系统工程的施工与质量验收。主要技术内容包括：光、电缆线路及敷设，控制中心设备安装，车站设备安装，车辆段设备安装，显示系统安装，系统接口处理，设备配线，系统布线与接地，调整试验，工程质量验收等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 北京和利时系统工程股份有限公司 中国电子科技集团公司第十四研究所 参编单位： 中国电子科技集团公司第五十四研究所 中国电子科技集团公司第三研究所 南京恩瑞特实业有限公司 南京洛普股份有限公司 深圳地铁公司 北京地铁公司 广州地铁公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.02 征求意见稿 2009.10 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 体育场建筑声学技术规范 |  | 制订 |  | 适用于体育场建筑声学工程的设计、测量、施工与质量验收。主要技术内容包括：建筑声学设计、噪声控制设计、体育场声学指标、施工要求、声学测量、工程质量验收等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 中国电子科技集团公司第三研究所 参编单位： 中国建筑设计研究院 北京建筑设计研究院 同济大学 南京大学 中国科学院声学研究所 广播电视电影部电影电视设计院 中国演艺设备技术协会 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.02 征求意见稿 2009.08 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 会议电视会场音视频、灯光系统工程施工与质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、改建、扩建专用会议电视会场的音视频、灯光系统工程的施工与质量验收。主要技术内容包括：施工条件、施工方法，检验项目、检验方法、检验数量，工程质量验收等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 中国电子科技集团公司第三研究所 参编单位： 中国电子学会声频工程分会 中国传媒大学传播声学研究所 北京星光集团电子有限公司 盛云科技有限公司 榕腾工程技术有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 扩声系统工程施工规范 |  | 制订 |  | 适用于各类厅堂（包括剧院、戏剧场、多用途厅堂、会议厅等）的扩声系统、体育场和体育馆相对固定安装的扩声系统以及装有固定安装扩声系统的其它场所的施工。主要技术内容包括：总则、术语、施工条件、工程施工、关键设备安装、系统开通与调试、系统的操作和维护等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 中国电子科技集团公司第三研究所 参编单位： 中国演艺设备技术协会 中国建筑设计研究院 广播电视电影部电影电视设计院 北京建筑设计研究院 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.04 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 液晶显示器件生产设备安装工程施工与质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于液晶显示器件生产设备的安装工程施工及验收。主要技术内容包括：液晶显示器件生产所用的清洗与干燥、光刻、取向排列、制盒、切割、灌注液晶、目测、电测、贴片、上引线、包装等工艺设备的搬运、安装就位、单机试运转及工程验收。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 中国电子科技集团公司第二研究所 参编单位： 中国电子系统工程第二建设有限公司 中国电子工程设计院 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  | 电子信息系统机房环境检测标准 |  | 制订 |  | 适用于新建、改建和扩建电子信息系统机房的环境检测。主要技术内容包括：机房环境控制参数，检测方法，环境温度，相对湿度，空气质量，电源质量，静电、防雷、接地，机房监控，机柜微环境，照明等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 中国电子工程设计院 参编单位： 信息产业部防静电产品质检中心 北京科计通电子工程有限公司 艾默生网络能源有限公司 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.06 报批稿 |  |
|  |  | 住宅和居住区通信设施工程验收规范 |  | 制订 |  | 适用于住宅和居住区通信与信息管道、线路的敷设与质量验收，交接设备与配线设备、家居布线系统工程施工与质量验收。主要技术内容包括：总则，术语，施工前检查，管道与入孔（手孔）检验，传输线缆的敷设检验与性能指标，交接设备与配线设备的安装检查，建筑物内管线检查，住宅建筑楼内与家居布线系统的检测，验收内容与验收要求等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 中国移动通信集团设计院有限公司 参编单位： 重庆市通信管理局 江苏省通信管理局 吉林市通信管理局 中国通信建设总公司 |  | 2008.06～2009.10 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.05 送审稿 2009.10 报批稿 |
|  |  | 用户电话交换系统工程验收规范 |  | 制订 |  | 适用于信息通信与建筑智能化领域用户电话交换系统工程的验收。主要技术内容包括：总则，术语，施工前检查，设备安装检验，线缆敷设检查，系统指标参数，系统检测内容与方法，验收内容与验收要求等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 中国移动通信集团设计院有限公司 参编单位： 中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会 中国建筑标准设计研究院 中元国际工程设计研究院 上海现代建筑设计（集团）有限公司 西门子公司 阿尔卡特公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.05 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 用户电话交换系统工程设计规范 |  | 制订 |  | 适用于信息通信与建筑智能化领域用户电话交换系统工程的设计。主要技术内容包括：总则，术语，业务与功能需求，用户分析与话务计算，中继方式，信号与接口，计费方式，传输指标，系统技术指标与参数，安装设计，防雷与接地等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 中国移动通信集团设计院有限公司 参编单位： 中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会 中国建筑标准设计研究院 中元国际工程设计研究院 上海现代建筑设计（集团）有限公司 西门子公司 阿尔卡特公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.05 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 |  | 制订 |  | 适用于通信局(站)防雷与接地工程的设计。主要技术内容包括：综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网点、宽带接入点、移动通信基站、卫星地球站、光缆中继站、微波站等通信局（站）的防雷、接地以及雷电过电压保护等。 |  | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 中讯邮电咨询设计院 参编单位： 无 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 弹体毛坯旋压工艺设计规范 |  | 制订 |  | 适用于兵器工业行业大中口径弹体旋压成形加工工艺的设计。主要技术内容包括：旋压前弹体毛坯材料的检验，旋压前弹体毛坯感应加热工艺，压型、冲孔、拔伸的工艺及旋压收口工艺，后处理及检验工艺，制品储存工艺等的设计要求。 |  | 中国兵器工业集团公司 |  | 主编单位： 中国兵器工业新技术推广研究所 参编单位： 机械科学研究院 兵器五院 123厂 743厂 724厂 华南理工大学 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 飞机喷漆机库设计规范 |  | 制订 |  | 适用于各类飞机制造厂、修理厂和飞机维修基地的新建、扩建、改建喷漆机库的工程设计。主要技术内容包括：工艺、建筑结构、采暖通风和空气调节、电气、弱电、给排水等。 |  | 中国航空工业集团公司 |  | 主编单位： 中国航空工业规划设计研究院 参编单位： 民用航空管理总局 公安部天津消防研究所 北京飞机维修有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.07 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  | 航空工业机械加工理化测试中心设计规范 |  | 制订 |  | 适用于航空工业新建、扩建、改建机械加工理化测试中心的工程设计。主要技术内容包括：工艺、建筑结构、采暖通风和空气调节、给排水、电气（含弱电）气体供应等。 |  | 中国航空工业集团公司 |  | 主编单位： 中国航空工业规划设计研究院 参编单位： 机械工业设计总院 造船工业设计院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.07 送审稿 2009.12 报批稿 |  |
|  |  | 煤化工工程设计防火规范 |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建或改建的以煤为原料的煤化工工程的防火设计。主要技术内容包括：总则，术语和符号，火灾危险性分类及建（构）筑物耐火等级划分，区域规划与工厂总平面布置，工艺装置和系统单元，储运设施，厂内集输管道，消防设施，电气等。 |  | 公安部 |  | 主编单位： 公安部天津消防研究所 内蒙古自治区公安消防总队 参编单位： 煤炭科学研究总院 中科院山西煤化所 神华集团煤制油公司 中石化工程建设公司北京分公司 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 酒厂设计防火规范 |  | 制订 |  | 适用于酒厂新建、扩建、改建工程的防火设计。主要技术内容包括：生产、储存设施火灾危险性分类及建（构筑物）的耐火等级，总平面布置、工艺装置、建筑构造、消防给水和灭火设施、采暖、通风和空调、电气防火防爆等技术要求。 |  | 公安部 |  | 主编单位： 四川省公安消防总队 参编单位： 山西省公安消防总队 贵州省公安消防总队 五粮液集团有限公司 泸州老窖股份有限公司 四川剑南春（集团）有限责任公司 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 四川省商业建筑设计院有限公司 中国轻工业广州设计工程有限公司 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 泵站更新改造技术规范 |  | 制订 |  | 适用于大中型灌溉、排水泵站及工业、城镇供水泵站在原址上进行更新改造、扩建或拆除重建工程的设计、施工和工程质量验收。主要技术内容包括：大众型泵站的建筑物等级和防洪标准，更新改造主要技术参数及指标，排灌标准、特征水位和特征扬程复核，泵站的施工、设备安装，工程质量验收等。 |  | 水利部 |  | 主编单位： 中国灌溉排水发展中心 参编单位： 武汉大学 扬州大学 湖北省水利厅 广东省水利厅 黑龙江省水利厅 湖北省水利水电勘测设计院 甘肃省水利水电勘测设计院 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 城市防洪工程设计规范 |  | 制订 |  | 适用于城市防洪工程的设计。主要技术内容包括：以行业标准《城市防洪工程设计规范》为基础，对基本规定，总体设计，水力设计和防渗排水设计，堤防设计和河道整治，治涝工程设计，防洪闸设计，山洪防治，泥石流防治，环境保护设计与水土保持等技术规定进行完善。 |  | 水利部 |  | 主编单位： 水利部水利水电规划设计总院 中水北方勘测设计研究有限责任公司 参编单位： 中国市政工程东北设计研究院 浙江省水利水电勘测设计研究院 上海勘测设计研究院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.03 征求意见稿 2009.08 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 微灌工程技术规范 |  | 制订 |  | 适用于农业、林业、园林灌溉工程的设计、施工与工程质量验收。主要技术内容包括：工程规划，技术参数，管网水力计算，设备选择，工程施工，设备安装，管道冲洗和系统试运行，工程验收等。 |  | 水利部 |  | 主编单位： 中国灌溉排水发展中心 参编单位： 中国农业大学 中国水利水电科学研究院 中国科学院地理所 中国农科院农田灌溉所 新疆建设兵团农垦科学研究院 四川省农水局 北京绿源塑料联合公司 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范 |  | 制订 |  | 适用于大中型水利水电工程的劳动安全与工业卫生设计。主要技术内容包括：以行业标准《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》为基础，在项目建议书、可行性研究、初步设计等阶段，规定劳动安全与卫生的设计内容及深度，安全与卫生的设计原则、设计方案和措施；在招标设计和施工设计阶段，对安全与卫生各项设施和措施优化和实施；总结近年来水利水电工程劳动与安全卫生设计的经验和教训，补充环境、移民和水土保持等劳动与安全卫生设计内容；增加堤防、水闸及中小型水利水电工程等劳动与安全卫生设计内容等。 |  | 水利部 |  | 主编单位： 水利部水利水电规划设计总院 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 参编单位： 北京市水利规划设计研究院 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 升船机设计规范 |  | 制订 |  | 适用于水利水电工程通航建筑物新建、扩建和改建的大、中型升船机设计。主要技术内容包括：升船机分级及标准，升船机规模、设计水位和高程，升船机总体布置，升船机通过能力计算，升船机土建结构形式和结构设计要求，升船机设备形式和设备设计原则，升船机电气设备设计原则等。 |  | 水利部 |  | 主编单位： 水利部水利水电规划设计总院 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 参编单位： 无 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 水利水电工程节能设计标准 |  | 制订 |  | 适用水利水电工程的节能设计。主要技术内容包括：节能设计基本资料、工程布置及建筑物节能设计、机电及金属结构节能设计、施工节能设计、工程运行节能管理、节能效果综合评价等。 |  | 水利部 |  | 主编单位： 水利部水利水电规划设计总院 参编单位： 中水北方勘测设计研究有限责任公司 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 小型水电站技术改造规范 |  | 制订 |  | 适用于装机容量500kW及以上、50000kW及以下的水电站的技术改造。主要技术内容包括：总则，术语，现状分析与评价，技术改造规划、主要指标、主要技术措施，工程验收等。 |  | 水利部 |  | 主编单位： 水利部水电及电气化发展局 参编单位： 水利部农村电气化研究所 全国水机磨蚀试验研究中心 杭州发电设备厂 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 小型水电站运行维护技术规范 |  | 制订 |  | 适用于装机容量500kW及以上、50000kW及以下的水电站的运行维护。主要技术内容包括：小型水电站安全运行、维护与检修，包括水轮发电机组的正常运行、不正常运行与事故分析处理；电站的优化运行；水库优化调度；安全、生产和技术管理等。 |  | 水利部 |  | 主编单位： 水利部水电及电气化发展局 参编单位： 水利部农村电气化研究所 河海大学 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 建筑电气照明装置施工与质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于工业和民用项目建设中照明器具及开关插座工程的施工及验收，也适用于公共建筑的景观照明和园林的艺术照明的施工及验收以及特殊照明的施工及验收。主要技术内容包括：相关的技术准备及管理，工程构成及器具检查检测要求、工作要点、质量要求、安全要领、器具通断运行控制原则和验收方法等。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 主编单位： 宁波建工集团有限公司 浙江省开元安装集团有限公司 参编单位： 上海市安装工程有限公司 广东省工业设备安装公司 宁波第二设备安装有限公司 杭州市建筑工程质量安全监督总站 宁波市建筑工程安全质量监督总站 北京市照明协会 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 1kV及以下配线工程施工与验收规范 |  | 制订 |  | 适用于工业和民用项目建设中1kV及以下配线工程的施工及验收，也适用于除矿井下、地上矿山工程的配线施工。主要技术内容包括：相关的技术准备及管理、各类配线的构成、作业要点、质量要求、安全要领和验收方法等。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 主编单位： 浙江省开元安装集团有限公司 宁波建工集团有限公司 参编单位： 北京市住总集团有限责任公司工程总承包部 上海市安装工程公司 广东省工业设备安装公司 陕西省设备安装工程公司 杭州市建筑工程质量安全监督总站 中国机械工业建设总公司 宁波市建筑工程安全质量监督总站 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 城市轨道交通地下工程风险管理规范 |  | 制订 |  | 适用于城市轨道交通工程涉及的地下工程建设期的技术风险管理。主要技术内容包括：通过对地下工程建设过程中各关键环节所存在的风险分析评估，提出相应技术对策及管理措施，建立地下工程建设风险控制机制。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 主编单位： 中国土木工程学会 参编单位： 同济大学 上海城建集团 北京城建设计研究总院有限公司 中铁隧道集团 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京城建集团 中国建筑科学研究院 北京城建科技促进中心 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 电子辐照工程技术规范 |  | 制订 |  | 适用于电子束能量级别低于100MeV的电子辐照工程，不适用医疗用电子加速器机房和自屏蔽式加速器工程。主要技术内容包括：辐射防护；建筑设计；地基基础、主体结构工程设计建造；辐照控制区和监督区建筑材料选用；屏蔽系统设计建造；建筑工程支持设备安装；主机设备的辅助和公用工程设计和安装；设计和施工监督和验收；辐射防护监测核试验。 |  | 山东省建设厅 |  | 主编单位： 山东金塔建设有限公司 山东蓝孚医疗科技有限公司 参编单位： 中国科学院高能物理所 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.03 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | Ⅲ、Ⅳ铁路设计规范（替代GBJ 12-87） |  | 修订 |  | 适用于新建、改建III、IV级标准轨距铁路的设计。主要技术内容包括：将《工业企业标准轨距铁路设计规范》和《地方铁路设计准则》合并修订为《III、IV级铁路设计规范》；增补安全、适用、可靠、经济效益显著的新技术、新工艺、新设备，取消蒸汽机车牵引技术；III、IV级铁路的划分标准、设计年度、行车速度等。 |  | 铁道部 |  | 主编单位： 中铁第四勘察设计院集团有限公司 参编单位： 无 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 钢结构设计规范GB50017-2003 |  | 修订 |  | 适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构的设计，不适用由冷弯成型钢材制作的构件及其连接的钢结构的设计。主要技术内容包括：Q460钢材等新材料应用，新结构形式中框架梁稳定、大型压杆屈曲后强度等构件设计要求，疲劳计算的极限状态法、受压螺栓的撬力计算、屋架次弯矩效应计算以及角焊缝强度设计值等。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 主编单位： 中冶京诚工程技术有限公司 参编单位： 清华大学 同济大学 天津大学 西安建筑科技大学 浙江大学 东南大学 湖南大学 哈尔滨工业大学 重庆大学 华南理工大学 中国建筑设计研究院 中国建筑标准设计研究院 北京市建筑设计研究院 上海华东建筑设计研究院有限公司 中冶赛迪工程技术股份有限公司 中冶南方工程技术有限公司 中冶集团建筑研究总院 中国电子工程设计院 中国机械工业集团公司 中国航空工业规划设计研究院 中冶华天工程技术有限公司 |  | 2008.06～2011.12 |  | 2010.07 征求意见稿 2011.05 送审稿 2011.12 报批稿 |
|  |  | 压缩空气站设计规范 GB 50029-2003 |  | 修订 |  | 适用于机械、船舶、兵器、冶金、化工、轻工、电力、石化、矿山、农林、建材等各类工矿企业压缩空气站、鼓风机站工程设计。主要技术内容包括：压缩空气站的布置，工艺系统，站的组成和设备布置，土建，电气、热工测量仪表和保护装置，给水和排水，采暖和通风，空气管道等。 |  | 中国机械工业联合会 |  | 主编单位： 中机国际工程设计研究院 参编单位： 湖南省冶金规划设计院 机械工业第三设计研究院 机械工业第四设计研究院 中国新时代工程公司 中国航空工业规划设计研究院 国家电力公司中南电力设计院 合肥通用机械研究院 |  | 2008.06～2010.10 |  | 2010.03 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.10 报批稿 |
|  |  | 球形储罐施工规范GB50094-98 |  | 修订 |  | 适用于设计压力大于或等于0.1MPa且不大于4MPa、公称容积大于或等于50m3的橘瓣式或混合式以支柱支撑的碳素钢和合金钢焊接球罐的施工。不适用于受核辐射的、非固定（如车载或船载）的、双层结构的、要求做疲劳分析的以及膨胀成型的球罐的施工。主要技术内容包括：球形储罐的施工技术，施工安全，施工质量等。 |  | 中国石油天然气集团公司 |  | 主编单位： 中国石油天然气股份有限公司规划总院 中国石油天然气第一建设公司 参编单位： 大庆油田建设集团 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 工业构筑物抗震鉴定标准 GBJ 117—88 |  | 修订 |  | 适用于地震烈度为6～9度地区的既有工业构筑物的抗震鉴定和加固。主要技术内容包括：规定了震前综合抗震能力进行评估时的设防目标和逐级评定方法，包括有别于抗震设计的设防标准、地震作用、抗震验算和抗震构造要求；针对烟囱、水塔、构架、贮仓、井塔、冷却塔、电视塔设备基础、通廊支架、储罐、尾矿坝等构筑物等的结构特点，规定了有别于房屋建筑震前抗震鉴定的内容；在技术上考虑了技术可靠性及既有构筑物的特点，适用不同的耐久性要求等。 |  | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶集团建筑研究总院 参编单位： 国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心 北京科技大学 西安建筑科技大学 上海建筑科学研究院 中国京冶工程技术有限公司 中国石化工程建设公司 中冶长天国际工程有限责任公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.02 征求意见稿 2009.08 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50171-1992 |  | 修订 |  | 适用于各类配电盘、保护盘、控制盘、屏、台、箱和成套柜等及其二次回路结线安装工程的施工及验收。主要技术内容包括：总则，盘、柜的安装，盘、柜上的电器安装，二次回路结线，工程交接验收等。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 国网北京电力建设研究院 参编单位： 广东火电建设公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范 GB 50172-1992 |  | 修订 |  | 适用于电压为24V及以上，容量为30Ah及以上固定型铅酸蓄电池组和容量为10Ah及以上镉镍碱性蓄电池组安装工程的施工及验收。主要技术内容包括：总则、铅酸蓄电池组、镉镍碱性蓄电池组、端电池切换器、工程交接验收等。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 国网北京电力建设研究院 参编单位： 湖南火电建设公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 露天煤矿工程质量验收规范GB50175-94 |  | 修订 |  | 适用于新建、改建和扩建的露天煤矿工程质量验收。主要技术内容包括：总则，术语，露天开采各工艺环节验收标准，不同开采工艺验收标准，防排水、边坡、工业广场、供电、通讯等工程的验收标准，整体验收及移交标准等。 |  | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 平朔煤炭工业公司 参编单位： 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 中煤西安设计工程有限责任公司 煤炭科学研究总院抚顺分院 神华准格尔能源公司 华能伊敏煤电有限责任公司 中电投霍林河煤电集团有限责任公司 平庄煤业集团元宝山露天煤矿 新疆哈密煤业集团公司露采公司 神华北电胜利能源有限公司 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 水利水电工程结构可靠度设计统一标准 GB 50199-1994 |  | 修订 |  | 适用于水电水利工程可靠度设计。主要技术内容包括：根据即将修订完成的《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153和水电工程可靠性设计方面的实践经验，对材料参数取值、可靠性分析方法、可靠性设计表达形式等多方面修订，重点针对200m级重力坝基于材料力学法、线弹性随即有限元法和非线性有限元法的可靠性校准等修订完善。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 水电水利规划设计总院 参编单位： 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 华东勘测设计研究院 西北勘测设计研究院 成都设计研究院 北京设计研究院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 工程测量基本术语标准 GB/T50228-1996 |  | 修订 |  | 适用于工程测量及有关领域。主要技术内容包括：总则，控制测量、地形测量、线路测量、施工测量、变形监测、水域测量、土地利用与房产测量、资源勘查与矿山测量、摄影测量应用等基本术语。 |  | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 中国有色工程设计研究总院 参编单位： 深圳市勘察测绘院有限责任公司 宁波冶金勘察设计研究股分有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 机械工业勘察设计研究院 湖南省电力勘测设计院 西安长庆科技工程有限责任公司 国电华北电力设计院工程有限公司 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.07 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 铁路工程基本术语标准 GB/T50262-1997 |  | 修订 |  | 适用于铁路工程的科学研究、勘察设计、工程咨询、施工验收。主要技术内容包括：总则、工程勘察、线路、轨道、路基、桥涵、隧道、车站及枢纽、机务设备、车辆设备、机车组设备、通信、信号、电力、牵引供电、给水排水、房屋建筑、综合检测维修、施工质量验收等基本术语。 |  | 铁道部 |  | 主编单位： 铁道第三勘察设计院集团有限公司 参编单位： 无 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 工程岩体试验方法标准GB/T50266-1999 |  | 修订 |  | 适用于水电水利工程。主要技术内容包括：适用范围和章节基本与原标准相同，仅对其部分内容进行修改。 |  | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 水电水利规划设计总院 中国水电顾问集团公司成都勘测设计研究院 参编单位： 长江科学院 中科院武汉岩土力学研究所 中国矿业大学 铁道科学院 交通部公路科学研究院 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
| 二、 研究项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程建设标准化管理技术支撑体系研究 |  | 制订 |  | 研究范围:工程建设标准化管理。主要内容：为适应政府科学决策与管理、进一步提高标准的质量和进度，需要开展标准的技术支撑与保障机制研究。在总结过去经验的基础上，结合当前的形势发展，合理确立各层组织架构，完善技术管理体系；构建专业结构更加合理的标准化专家队伍；建立健全规章制度和管理规定等。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额司 建设部标准定额研究所 中国工程建设标准化协会 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 工程建设标准法制环境研究 |  | 制订 |  | 研究范围：工程建设标准。主要内容：明确现行工程建设标准化的上位法执行依据，阐明完善各环节法律法规的必要性、重要性。进一步提出构建工程建设标准法制化框架的途径、方法。从完善我国工程建设法规体系的角度出发，分析我国目前法律、法规、部门规章中涉及工程建设标准的各项规定，借鉴国外的先进经验，进一步明确工程建设标准在我国工程建设法规体系的地位和作用，完善各项规定，全面推动工程建设标准的实施与监督工作。研究内容包括国内外现状分析、工程建设标准与法律法规互动关系研究，提出推进工程建设标准法制化进程的政策建议。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 建设部标准定额研究所 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.03 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 工程建设强制性标准形成机制和监管体制研究 |  | 制订 |  | 研究范围：工程建设强制性标准。主要内容：健全强制性条文和全文强制标准的形成和管理制度，提高强制性标准的科学性、协调性和可操作性，为调整强制性条文的专业结构布局，增强与全文强制标准的适应性和配套性，推进技术法规与技术标准体系完善，提供新的支持依据。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）咨询委员会 中国建筑科学研究院 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.10 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  | 市政公用设施运行安全和维护管理评价标准体系研究 |  | 制订 |  | 研究范围：标准体系。主要内容：加强城市基础设施安全评价、运行维护等相关标准的制定，以提高市政公用设施安全运行能力。专业范围涉及城市供水排水、供热、供燃气、道路桥梁、公共交通、垃圾清运等保证人们正常生活的城市基础设施；内容上包括对城市基础设施使用安全性的检测方法标准、使用安全等级的评估标准、运行维护标准和应急抢修标准等。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额司 建设部标准定额研究所 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.06 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | “采用不符合工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料核准”行政许可事项技术评价研究 |  | 制订 |  | 研究范围：“三新核准”行政许可管理。主要内容：研究制定专家评审细则、项目评审管理办法以及编制相应的实施指南，完善“三新核准”行政许可制度的各项规定；为提高“三新核准”的管理水平，研究“三新核准”行政许可事项技术评价管理等。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 建设部标准定额研究所 中国建筑标准设计研究院 上海建筑科学研究院 广东省建筑科学研究院 |  | 2008.06～2009.06 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.04 送审稿 2009.06 报批稿 |
|  |  | 工程建设协会标准发展战略研究 |  | 制订 |  | 研究范围：工程建设协会标准。主要内容：按照全国标准定额工作会议的要求，总结工程建设协会标准20年工作经验及发展现状，组织开展对现行工程建设协会标准的复审，研究国外发达国家协会标准发展模式，并与我国工程建设协会标准发展模式进行对比研究，探讨我国市场经济体制下，在推进工程建设协会标准的发展中，政府、协会、市场三者的相互关系，明确工程建设协会标准的地位、作用、重点，确定工程建设协会标准发展的战略目标、任务、方向以及实施措施等。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 中国工程建设标准化协会 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.06 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 工程建设标准编制管理 |  | 制订 |  | 主要内容：工程建设标准编制工作监督、检查，技术论证、协调及调研等。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额司 建设部标准定额研究所 |  | 2008.06～2009.06 |  | （按具体工作要求） |
|  |  | 工程建设标准年度计划研究 |  | 制订 |  | 研究范围：工程建设标准管理。主要内容：工程建设国家标准、行业标准和产品标准计划编制项目的前期研究、调研与协调。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额司 建设部标准定额研究所 |  | 2008.06～2009.06 |  | （按具体工作要求） |
|  |  | 工程建设标准复审 |  | 制订 |  | 研究范围：工程建设标准管理。主要内容: 对2001～2003年发布实施的工程建设国家标准和城建、建工行业标准，按照《工程建设标准复审管理办法》进行审查并提出复审结论。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额司 国家有关行业协会 国务院有关部门 建设部标准定额研究所 有关标准主编单位 |  | 2008.06～2009.06 |  | （按具体工作要求） |
|  |  | 工程建设标准实施效果典型案例研究 |  | 制订 |  | 研究范围：工程建设标准管理。主要内容:对2005～2007年有关节能、节水、质量、安全标准实施后，产生的经济效益、社会效益、环境效益进行分析研究，阐明公共财政投入的重要性和必要性，对财政专项资金效率进行评估。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额司 建设部标准定额研究所 有关标准主编单位 |  | 2008.06～2009.06 |  | （按具体工作要求） |
|  |  | 工程建设标准信息网维护管理 |  | 制订 |  | 研究范围：工程建设标准管理。主要内容：外网信息、申报系统维护、内网维护，外网栏目更新与内网技术升级，英文网页的开发与建设。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 建设部标准定额研究所 |  | 2008.06～2009.06 |  | （按具体工作要求） |
|  |  | 工程建设标准中译英 |  | 制订 |  | 研究范围：工程建设标准管理。主要内容：根据我国承建国外工程的主要类型，确定相关工程建设标准进行汉译英。 |  | 住房和城乡建设部 |  | 承担单位： 中国工程建设标准化协会 建设部标准定额研究所 |  | 2008.06～2010.06 |  | 2009.06征求意见稿 2009.12送审稿 2010.06报批稿 |
|  |  | 临时建筑消防安全技术研究 |  | 制订 |  | 研究范围：消防安全。主要内容：研究临时建筑的火灾危险性现状和存在的主要问题；研究确保消防安全应采取的技术措施；确定临时建筑消防安全的主要技术要求及指标等。 |  | 公安部 |  | 承担单位： 公安部四川消防研究所 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  | 建筑材料产品标准对工程建设标准影响研究 |  | 制订 |  | 研究范围：建筑材料标准与工程建设标准。主要内容：建筑材料是建筑的原料，需通过建筑业的再生产才能具有最终使用功能。建筑材料作为工业品，其产品标准将随技术进步、市场需求等因素而变化，从而对工程建设标准产生相应影响，同时工程建设标准的变化也会对建筑材料标准的发展产生重要作用。研究建筑材料标准与工程建设标准相互作用机理，在建筑材料标准制修订中考虑工程建设标准的技术要求，在工程建设标准制修订中发挥建筑材料标准的作用；建立工程建设标准与建筑材料产品标准的协调联动机制，提出建立建筑材料标准与工程建设标准有机联系制度的政策建议。 |  | 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 承担单位： 中国建筑材料工业规划研究院 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 2008.06～2009.12 |  | 2008.12 征求意见稿 2009.04 送审稿 2009.12 报批稿 |