- 注册建造师施工管理签章文件

（房屋建筑工程）

| 序号 | 工程 类别 | 文件类别 | 文件名称 |  | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般房屋建筑工程 | 施工组织管理 | 项目管理目标责任书 |  | CA101 |
|  |  |  | 项目管理实施计划或施工组织设计报审表 |  | CA102 |
|  |  |  | 主要或专项工程施工技术措施或方案报审表，如高大脚手架方案、深基坑方案、吊装方案等 |  | CA103 |
|  |  |  | 施工项目部施工管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系、环境管理体系审批表 |  | CA104 |
|  |  |  | 工程开工报告 |  | CA105 |
|  |  |  | 分部工程动工报审单 |  | CA106 |
|  |  |  | 总监理工程师通知回复单 |  | CA107 |
|  |  |  | 工程施工月报 |  | CA108 |
|  |  |  | 工程停工（局部停工）报审表 复工报审表 |  | CA109-1 CA109-2 |
|  |  |  | 与其他工程参与单位（建设、监理、分包、政府监管单位等）来往的重要函件 |  | CA110 |
|  |  | 施工进度管理 | 总体施工工程进度计划报审表 |  | CA201 |
|  |  |  | 单位工程施工进度计划报审表 |  | CA202 |
|  |  |  | 工程延期申请表 |  | CA203 |
|  |  | 合同管理 | 工程分包合同 |  | CA301 |
|  |  |  | 工程设备、材料招标书 工程设备、材料中标书 |  | CA302-1 CA302-2 |
|  |  |  | 合同补充、变更、中止、终止确认文件 |  | CA303 |
|  |  |  | 涉及合同管理的承诺书（确认函）及外来文、册（确认函） |  | CA304 |
|  |  |  | 分包工程申请审批表 |  | CA305 |
|  |  |  | 分包工程招标文件 |  | CA306 |
|  |  |  | 合同变更和索赔申请报告 |  | CA307 |
|  |  |  | 工程质量保修书 |  | CA308 |
| 1 | 一般房屋建筑工程 | 质量管理 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 附表CA401-1：单位（子单位）、分部工程质量验收记录 附表CA401-2：分部工程验收记录 附表CA401-3：单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 附表CA401-4：单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | CA401 CA401-1 CA401-2 CA401-3 CA401-4 |  |
|  |  |  | 单位（子单位）、分部工程质量报验申请表 | CA402 |  |
|  |  |  | 单位工程质量评定表 | CA403 |  |
|  |  |  | 单位工程竣工（预）验收报验申请表 | CA404 |  |
|  |  |  | 单位工程质量竣工验收记录 | CA405 |  |
|  |  |  | 工程质量重大事故调查处理报告 | CA406 |  |
|  |  |  | 工程竣工报告 | CA407 |  |
|  |  |  | 工程交工验收报告 | CA408 |  |
|  |  | 安全管理 | 工程项目安全生产责任书 | CA501 |  |
|  |  |  | 分包工程安全管理协议书 | CA502 |  |
|  |  |  | 安全事故应急预案 | CA503 |  |
|  |  |  | 其他危险性较大的工程专项施工方案及安全验算结果报审表 | CA504 |  |
|  |  |  | 施工现场消防方案报审表 | CA505 |  |
|  |  |  | 施工现场安全事故上报、调查、处理报告 | CA506 |  |
|  |  | 现场环保文明施工管理 | 施工环境保护措施及管理方案报审表 | CA601 |  |
|  |  |  | 施工现场文明施工措施报批表 | CA602 |  |
|  |  | 成本费用管理 | 工程进度款支付申请表 | CA701 |  |
|  |  |  | 工程费用和价款变更申请表 | CA702 |  |
|  |  |  | 工程费用索赔申请表 | CA703 |  |
|  |  |  | 月工程进度款报审表 | CA704 |  |
|  |  |  | 竣工结算报审表 | CA705 |  |
|  |  |  | 安全经费计划表及费用使用清单 | CA706 |  |
| 备注：高耸构筑物工程、园林古建筑工程师、体育场地设施工程、特种专业工程等房屋建筑工程均可参照上表执行 |  |  |  |  |  |

CA101

房屋建筑工程

编号：

项目管理目标责任书

工程名称

建设单位

监理单位

施工单位（章）

施工单位法定代表人（签章）

施工项目负责人（签章）

年　　月　　日

附：项目管理目标责任书

CA102

房屋建筑工程

项目管理实施计划（方案）/施工组织设计（方案）报审表

工程名称：                                               编号：

致 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案），并经我单位技术负责人审查批准，请予以审批。 附：____________工程施工组织设计（方案） 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理审批意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

建设单位批复意见： 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，批复后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA103

房屋建筑工程

主要或专项工程施工技术措施/方案报审表

（如高大脚手架方案、深基坑方案、吊装方案等）

工程名称：                                                     编号：

致 我方已根据施工合同的有关规定完成了 专项工程施工技术措施（方案），并经我单位技术负责人审查批准，请予以审批。 附：____________专项工程施工技术措施（方案） 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理审批意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

专家论证意见（必要时）： 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，审批或论证后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA104

房屋建筑工程

施工项目部施工管理体系/质量管理体系/

职业健康安全管理体系/环境管理体系审批表

工程名称：                                              编号：

致： （监理单位） 我方已根据有关要求和规定，针对本项目实际情况完成了下列 等相关文件，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附：□ 施工管理体系文件； □ 质量管理体系文件； □ 职业健康安全管理体系文件； □ 环境管理体系文件。 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式二份，审查后监理、施工单位各留一份。

CA105

房屋建筑工程

工程开工报告

工程名称：                                                  编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  | 面 积 |  |
| 计划开工日期 |  |  | 计划竣工日期 |  |
| 开工应具备的条件 |  |  |  | 结 果 |
| 1、三通一平情况 |  |  |  |  |
| 2、临时暂设情况 |  |  |  |  |
| 3、规划许可证编号 |  |  |  |  |
| 4、施工许可证编号 |  |  |  |  |
| 5、是否办理质量监督手续 |  |  |  |  |
| 6、是否进行施工图审查 |  |  |  |  |
| 7、有无地质勘察报告 |  |  |  |  |
| 8、是否进行了施工现场质量管理检查并填写记录 |  |  |  |  |
| 9、 |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 |  | 项目监理机构意见： 项目监理机构(章) ： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  | 建设单位意见： 建设单位(章) ： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 |

注：本表由施工单位填写，一式三份，审批后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA106

房屋建筑工程

___________________分部工程动工报审单

工程名称：                                                       编号：

| 致： （监理单位） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 请 开 工 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| 申请开工日期 |  |  | 计划工期 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 施工 准备 工作 自检 记录 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 施工图纸、技术标准、施工技术交底情况 |  |  |  |
|  | 2 | 主要施工设备到位情况 |  |  |  |
|  | 3 | 施工安全和质量保证措施落实情况 |  |  |  |
|  | 4 | 材料、构配件质量及检验情况 |  |  |  |
|  | 5 | 现场施工人员安排情况 |  |  |  |
|  | 6 | 风、水、电等必须的辅助生产设施准备情况 |  |  |  |
|  | 7 | 场地平整、交通、临时设施准备情况 |  |  |  |
|  | 8 | 测量及试验情况 |  |  |  |
| 附件： □ 分部工程进度计划 □ □ 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理验收及动工审批意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，一式三份，审批后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA107

房屋建筑工程

总监理工程师通知回复单

工程名称：                                                     编号：

致 （监理单位） 我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了______________________________工作，现报上回复单，请予以复查。 详细内容： 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理复查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，复查后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA108

房屋建筑工程

本月工程情况评述：

本月工程施工质量安全验收情况：

本月工程施工形象进度完成情况：

本月工程计量完成情况及支付申请情况：

本月工、机、料使用情况下月施工工作计划：

其他： 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

工程施工月报

工程名称：                                                     编号：

注：本表由施工单位填写，一式三份，完成后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA109-1

房屋建筑工程

工程停工（局部停工）报审表

工程名称：                                                   编号：

致 由于 原因，本工程 部位必须于 年 月 日 时起暂停施工，请予以批复。 工程暂停施工期间做好以下各项工作： 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理审批意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

建设单位批复意见 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，批复后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA109-2

房屋建筑工程

工程复工报审表

工程名称：                                                  编号：

致 依据《工程暂停（局部停工）令》（编号 ）于 年 月 日 时起暂停施工的 部位停工因素已经消除，复工准备工作已就绪，特申请于 年 月 日 时复工，请予以批准。 附件：具备复工条件的情况说明。 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理审批意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

建设单位批复意见 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，批复后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA110

房屋建筑工程

与其他工程参与单位（建设、监理、分包、政府监管单位等）

来往的重要函件

工程名称：                                                     编号：

致 现就下列事项与贵方联系： 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

CA201

房屋建筑工程

工程总体施工进度计划报审表

工程名称：                                                   编号：

致 现报上本工程总体施工进度计划，请予以审查 附：总体施工进度计划（说明、图表、工程量、资源配备） 份 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理审批意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

建设单位批复意见： 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，批复后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA202

房屋建筑工程

单位工程施工进度计划报审表

工程名称：                                                    编号：

致： 现报上 单位工程施工进度计划，请予以审查 附：单位工程施工进度计划（说明、图表、工程量、资源配备） 份 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，审核后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA203

房屋建筑工程

工程延期申请表

工程名称：                                                 编号：

致： （监理单位） 根据施工合同条款 条的规定，由于 ______________ ____________ 原因，我方申请工程延期，请予以批准。 附件： 1 工程延期的依据及工期计算 合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 2 证明材料 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，审核后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA301

房屋建筑工程

工程分包合同

(签字盖章页) 总承包单位名称（单位盖章）; 分包单位名称（单位盖章）. 法定代表人（签章）：; 法定代表人（签章）：. 施工项目负责人（签章）：; 施工项目负责人（签章）：. 单位地址：; 单位地址：. 邮编：; 邮编：. 联系方式：; 联系方式：. 银行账号：; 银行账号：. 日 期：; 日 期：.

CA302-1

房屋建筑工程

编号： 工程设备/材料/构配件 采 购 招 标 书 工 程 名 称 建 设 单 位 监 理 单 位 施工单位（章） 招标代理单位（章） 施工项目负责人（签章） 日 期 附：采购招标书正文

CA302-2

房屋建筑工程

工程设备/材料/构配件供货单位中标书

工程名称：                                               编号：

| 致 根据评标结果，并经我公司和监理单位批准，现决定贵公司为中标单位，负责下列工程设备/材料/构配件的供货，望贵司做好准备，并于在 年 月 日前与我公司商谈及签订合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件： - 工程设备/材料/构配件供货清单 - 主要技术性能参数要求 - 其他相关文件 总承包单位（章）： 法定代表人（签章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

CA303

房屋建筑工程

合同补充、变更、中止、终止确认文件

工程名称：                                                 编号：

致 由于 _______________________原因，本工程施工承包合同中 等条款需进行补充/变更/中止/终止，双方协商已达成一致意见，并签署了相关的协议，本人同意按此协议执行。 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

一致意见（作为合同附件）： 建设单位(盖章); 设计单位（盖章）; 监理单位（盖章）; 施工单位（盖章）. 法定代表人（签字）：; 设计代表（签字）：; 总监理工程师（签字）：; 法定代表人（签字）：. 年 月 日; 年 月 日; 年 月 日; 年 月 日.

注：本表由施工单位填写，一式四份，由建设、设计、监理、施工单位各留一份。

CA304

房屋建筑工程

涉及合同管理的承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）

工程名称：                                                      编号：

致 本人已于 年 月 日收到贵方发来的文件/函件（编号 ），我们承诺将按照本工程施工承包合同 ___________________等有关条款以及来件中 等内容组织施工，具体计划/措施/说明见附件。 附件：计划/措施/说明 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

CA305

房屋建筑工程

分包工程申请审批表

工程名称：                                                编号：

| 致 根据施工合同约定和工程需要，我方拟将本申请表中所列项目分包给所选分包人。经考察，所选分包人具备按照合同要求完成所分包工程的资质、经验、技术和管理水平、资源和财务能力，并具有良好的业绩和信誉，请贵方审核。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分包工程编码 | 分包工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 分包金额（万元） | 占合同总金额的（%） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 附件：分包人简况（包括分包人资质、经验、能力、信誉、财务、主要人员经历等资料）。 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理审批意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位批复意见： 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，一式三份，审核后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA306

房屋建筑工程

编号：

分包工程

招标文件

工 程 名 称

建 设 单 位

监 理 单 位

施工单位（章）

招标代理单位（章）

施工项目负责人（签章）

年　　月　　日

附：分包工程招标文件正本

CA307

房屋建筑工程

合同变更和索赔申请报告

工程名称：                                                编号：

致 由于 原因，根据施工承包合同 等条款的规定，原施工承包合同 等条款需进行变更。为此，我方要求索赔金额（大写）_______________________元。请予以审批。 附件：合同变更和索赔申请报告包括： 1．合同变更的详细原因、理由和经过 2．相关的证明材料 3．索赔金额的计算 4．其他 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理审批意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

建设单位批复意见： 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，批复后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA308

房屋建筑工程

编号： 房屋建筑工程质量保修书 发包单位、承包单位根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律法规，对________________________工程（全称）的保修期履行相应的责任和义务，并经协商一致，签订本工程质量保修书。 发包单位名称（章）; 承包单位名称（章）. 法定代表人（签章）; 法定代表人（签章）. 发包单位负责人（签章）; 施工项目负责人（签章）. 年 月 日; 年 月 日.

CA401

房屋建筑工程

单位（子单位）、分部工程质量验收记录

- 工程名称：                                                            编号：

| 单位工程名 称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 层数建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 单位技术负责人 |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| 施工项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 验 收 记 录 （施工单位填写） |  |  |  |  | 验 收 结 论 （监理或建设单位填写） |  |  |
| 1 | 分部工程 |  |  | 共 分部，经查 分部， 符合标准及设计要求 分部。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  |  | 共 项，经审查符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 分部工程有关安全和功能检测资料 |  |  | 共核查 项，符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要功能和安全项目抽查 |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 其中经处理后符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 观感质量验收 |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合验收结论 (监理或建设单位填写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 |  | 勘察单位 |  |  | 设计单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  | （公章） 建设单位项目 负责人（签字）： 年 月 日 |  | （公章） 勘察项目 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | （公章） 设计项目 负责人（签字）： 年 月 日 |  | （公章） 施工项目 负责人（签章）： 年 月 日 |  | （公章） 总监理 工程师（签章）： 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位填写，一式五份，验收后由建设、设计、勘察、监理、施工单位各留一份。

CA401-1

房屋建筑工程

_________分部工程验收记录

- 工程名称：                                                        编号：

| 子部分（分项）工程名称 |  |  |  |  |  | 结 构 类 型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 | 子分部（分项） 工程名称 |  |  | 分项数 (检验批数) |  | 施工单位检查评定 |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 填写人（签字）： （由监理或建设单位填写） |  |  |  |  | 总包单位施工项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分包单位施工项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 勘察单位项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计单位项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总监理工程师（签章）： （或建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：（1）除地基基础分部外，勘察单位可不参加。

（2）本表由施工单位填写，一式四份，验收后由建设、设计、监理、施工单位各留一份。

CA401-2

房屋建筑工程

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

工程名称：                                                编号：

| 单位（子单位） 工 程 名 称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 |  |  |  | 份数 |  | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审，设计变更，洽商记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量，放线记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 预制构件、预拌混凝土合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 排 水 与 采 暖 | 图纸会审，设计变更，洽商记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审，设计变更，洽商记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 图纸会审，设计变更，洽商记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 土建布置图纸会审，设计变更，洽商记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 智 能 化 | 图纸会审，设计变更，洽商记录、竣工图及设计说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  | 监理（或建设单位）结论： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（（签章）： （或建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，一式三份，完成后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA401-3

房屋建筑工程

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

工程名称：                                                 编号：

| 单位（子单位）工 程 名 称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 核查人 （抽查） |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 屋面淋水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 地下室防水效果检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 抽气（风）道检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 室外环境检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 排 水 与 采 暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 卫生器具江水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 消防管道、烯气管道压力试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 排水干管通球试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 | 照明全负荷试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 大型灯具牢固性试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 避雷接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 线路、插座、开关接地检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风量、温度测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 电梯运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电梯安全装置检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 智 能化 | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  | 监理结论： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： （或建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：（1）抽查项目由验收组协商确定；

（2）本表由施工单位填写，一式三份，完成后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA401-4

房屋建筑工程

单位（子单位）工程观感质量检查记录

工程名称：                                                  编号：

| 单位（子单位）工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽查质量状况 |  |  |  |  |  |  | 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 室外墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 变形缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 水落管，屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 室内墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 室内顶棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 室内地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 楼梯、踏步、护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 排 水 与 采 暖 | 管道接口、坡度、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 卫生器具、支架、阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 检查口、扫除口、地漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 散热器、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 | 配电箱、盘、板、接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备器具、开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防雷、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 风管、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风口、风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 风机、空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 阀门、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水泵、冷却塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 运行、平层、开关门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 层门、信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智 能 建 筑 | 机房设备安装及布局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 现场设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 施工单位意见： 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 监理结论： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章） （或建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：（1）质量评价为差的项目，应进行返修。

（2）本表由施工单位填写，一式三份，完成后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA402

房屋建筑工程

_____________单位（子单位）、分部工程质量报验申请表

工程名称：                                                 编号：

致 （监理单位） 我单位已完成了 工作，经自检合格，现报上该单位（子单位）/分部工程报验申请表，请予以检查和验收。 附件： 单位（子单位）、分部工程质量验收记录 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理验收意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，验收后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA403

房屋建筑工程

单位工程质量评定表

工程名称：                                                 编号：

| 项次 | 项目 | 评 定 情 况 | 核 定 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量评定汇总表 | 共 分部 其中：合格 分部 不合格 分部 主体分部质量等级 装饰分部质量等级 安装主要分部质量等级 |  |
| 2 | 质量保证资料评定 | 共核查 项 其中：符合要求 项 经鉴定符合要求 项 |  |
| 3 | 质量评定观感 | 应 得 分 实 得 分 得分率 % |  |
| 施工单位意见： 监理核定意见： 施工单位（章）： 项目监理机构（章） 施工项目负责人（签章）： 总监理公司（签章）： （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，一式三份，评定后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA404

房屋建筑工程

单位工程竣工（预）验收报验申请表

工程名称：                                               编号：

致 (单位工程)已完成施工，按有关规范、验评标准进行了自检，质量合格，竣工资料已整理齐全，申请进行竣工（预）验收。 附件：申请验收材料汇总 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理单位意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

建设单位意见： 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，同意后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA405

房屋建筑工程

单位工程质量竣工验收记录

- 工程名称：                                                     编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  | 层数建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| 施工项目负责人 |  |  |  |  |  | 施工项目技术 负责人 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 验 收 记 录 （施工单位填写） |  |  |  |  |  | 验 收 结 论 （监理或建设单位填写） |  |  |
| 1 | 分部工程 |  |  |  | 共 分部，经查 分部， 符合标准及设计要求 分部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  |  |  | 共 项，经审查符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 分部工程有关安全和功能检测资料 |  |  |  | 共核查 项，符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要功能和安全项目抽查 |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 其中经处理后符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 观感质量验收 |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合验收结论 (建设单位填写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 |  |  | 勘察单位（必要时） |  |  | 设计单位 |  |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  | 单位(或项目)负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  | 单位(或项目)负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  | 单位(或项目)负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  | 施工项目负责人（签章）： （公章） 年 月 日 |  | 总监理工程师：（签章）： （公章） 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位填写，一式三份，验收后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA406

房屋建筑工程

工程质量重大事故调查处理报告

工程名称：                                                编号：

| 建设单位 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 事故类型 |  |  |  |
| 事故发生 时间及部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济损失 |  |  | 死亡人数 |  |  |  |  |  |  |
| 事故情况 及主要原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采取的措施及事故控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 （相关附件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告单位 |  |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |
| 单位负责人（签字） |  |  |  | 填表人 |  |  | 电 话 |  |  |
| 施工项目负责人（签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：按照国家建设行政主管部门规定上报。

CA407

房屋建筑工程

工 程 竣 工 报 告

工程名称：                                                编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | 建筑面积 | ㎡ |
| 建设单位 |  |  | 结构类型/层数 |  |
| 设计单位 |  |  | 开、竣工日期 |  |
| 勘察单位 |  |  | 合同工期 |  |
| 施工单位 |  |  | 造 价 |  |
| 监理单位 |  |  | 合同编号 |  |
| 竣 工 条 件 自 查 情 况 | 项 目 内 容 |  |  | 施工单位自查意见 |
|  | 工程设计和合同约定的各项内容完成情况 |  |  |  |
|  | 工程技术档案和施工管理资料 |  |  |  |
|  | 工程所用建筑材料、建筑构配件、商品混凝土和设备的进场试验报告 |  |  |  |
|  | 涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料的试（检）验报告 |  |  |  |
|  | 地基与基础、主体结构等重要分部（分项）工程质量验收报告签证情况 |  |  |  |
|  | 建设行政主管部门、质量监督机构或其它有关部门责令整改问题的执行情况 |  |  |  |
|  | 单位工程质量自评情况 |  |  |  |
|  | 工程质量保修书 |  |  |  |
|  | 工程款支付情况 |  |  |  |
| 施工单位意见： 施 工 单 位（公章）： 年 月 日 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 单位技术负责人（签字）： 年 月 日 法 定 代 表 人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

CA408

房屋建筑工程

编号：

工程交工验收报告

工 程 名 称

建 设 单 位

监 理 单 位

施工单位（盖章）

单位技术负责人（签字）

法定代表人（签章）

施工项目负责人（签章）：

年　　　月　　　日

附：工程交工验收报告正文及相关材料

CA501

房屋建筑工程

编号：

工程项目安全生产责任书

工 程 名 称

建 设 单 位

监 理 单 位

施工单位（盖章）

施工单位技术负责人（签字）

法定代表人（签章）

施工项目负责人（签章）：

年　　　月　　　日

附：工程项目管理安全生产责任书正文

CA502

房屋建筑工程

分包工程安全管理协议书（签字页）

编号： 分包工程安全管理协议书 工程名称 建设单位 监理单位 承包单位 分包单位 附：分包工程安全管理协议书正文

承包单位（章） ： 分包单位（章）： 法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）： 施工项目负责人（签章）： 施工项目负责人（签章）： 电话： 电话： 传真： 传真： 地址： 地址： 邮政编码： 邮政编码： 年 月 日 年 月 日

CA503

房屋建筑工程

编号：

安 全 事 故 应 急 预 案

工 程 名 称

建 设 单 位

监 理 单 位

施工单位（盖章）

施工单位技术负责人（签字）

施工项目负责人（签章）：

年　　　月　　　日

附：安全事故紧急预案正文

CA504

房屋建筑工程

其他危险性较大的工程专项施工方案及安全验算结果报审表

工程名称：                                            编号：

致 （监理单位） 我方根据施工合同的有关规定已完成了 专项施工组织设计（方案），并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：1、专项施工组织设计（方案） 2、安全验算结果 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，审核后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA505

房屋建筑工程

施工现场消防方案报审表

工程名称：                                             编号：

致 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工现场消防方案，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工现场消防方案 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理审查意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

建设单位审查意见： 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

消防管理部门审核意见： 消防部门（章）： 审核部门负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式四份，审核后由建设、监理、施工、消防单位各留一份。

CA506

房屋建筑工程

施工现场安全事故上报、调查、处理报告

工程名称：                                                  编号：

| 事故地点 |  |  |  |  |  |  |  | 事故部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气象 情况 |  |  |  |  |  |
| 伤 害 人 姓 名 | 伤害情况 （死、重、轻伤） |  | 工种及 级 别 | 性别 | 年龄 |  | 本工种 工 龄 | 受过何种 安全教育 |  | 歇 工 总日期 |  | 经济损失 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 |  | 间接 |  |
| 事故经过和原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生后采取的措施及事故控制情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故处理结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报 告 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 报 告 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 （施工项目负责人） |  |  |  |  |  | 填 表 人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |

注：（1）按照国家建设行政主管部门规定上报。

（2）本表由施工单位填写，一式四份，事故处理后由建设、监理、施工单位和主管部门各留一份。

CA601

房屋建筑工程

施工环境保护措施及管理方案报审表

工程名称：                                                  编号：

致 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工环境保护措施及管理方案，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工环境保护措施及管理方案 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，审核后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA602

房屋建筑工程

施工现场文明施工措施报审表

工程名称：                                             编号：

致 （监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工现场文明施工措施计划的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工现场文明施工措施计划 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，审核后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA701

房屋建筑工程

工程进度款支付申请表

工程名称：                                                编号：

致 我公司已完成了_______________________________________________________ _____________________________________________________________________工作，并由贵公司验收通过。按施工合同的规定，建设单位应在_______年______月_____日前支付该项工程款共（大写）______________________（小写：____________），现报上___________________工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 1、合格工程量清单； 2、计算方法。 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，审核后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA702

房屋建筑工程

工程费用和价款变更申请表

工程名称：                                                编号：

| 致： 由于 原因，并根据施工承包合同 等条款，现提出金额为（大写） 元（小写____________元）工程费用和价款变更（申请报告见附件），请予以审查并开具工程费用和价款变更支付证书。 附件：工程费用和价款变更申请报告 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一致意见（监理单位填写）： |  | 一致意见（建设单位填写）： |  |
| 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 | 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  | 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 |

注：本表由施工单位填写，一式三份，审核后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA703

房屋建筑工程

工程费用索赔申请表

工程名称：                                            编号：

致 （监理单位） 根据施工合同条款 条的规定，由于___________________的原因，我方要求索赔金额（大写）_______________________，请予以批准。 索赔的理由： 索赔金额的计算： 附：证明材料 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，申请后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA704

房屋建筑工程

(    )月工程进度款报审表

工程名称：                                             编号：

致 兹申报 年 月份完成的工作量，进度款额度为 元，请予以核定并签署工程进度款支付证明。 附件：月完成工作量统计报表 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师审核意见: 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师审批意见 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

建设单位批复意见： 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，批复后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA705

房屋建筑工程

竣工结算报审表

工程名称：                                                 编号：

致 我方已按施工承包合同的约定和要求完成了 _______________ _工程施工任务，并按规定完成了工程竣工结算报告（见附件），工程结算款共（大写） ______ ____________元（小写 __________ 元），请予以审查并开具工程竣工结算款支付证书。 附件：工程竣工结算报告 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理单位审批意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

建设单位批复意见： 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，批复后由建设、监理、施工单位各留一份。

CA706

房屋建筑工程

安全经费计划表及费用使用清单报审表

工程名称：                                                编号：

致 根据本工程已批准的施工组织设计、安全管理方案和现场环保文明施工管理的要求，我方制订了安全经费计划表及费用使用清单，并经我公司上级安全管理部门负责人审查批准，请予以审查。 附：安全经费计划表及费用使用清单 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

建设单位批复意见： 建设单位（章）： 建设单位项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，批复后由建设、监理、施工单位各留一份。