三、注册建造师施工管理签章文件

（铁路工程）

| 序号 | 工程类别 | 文件类别 | 文 件 名 称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基、桥梁、隧道、轨道、站场、通信、信号、电力、电气化、 综合项目工程 | 施工组织 管理 | 工程作业指导书 | CC101 |
|  |  |  | 测量实施方案 | CC102 |
|  |  |  | 试验实施方案 | CC103 |
|  |  |  | 重点单位工程实施性施工组织设计 | CC104 |
|  |  |  | 图纸审核记录与报告 | CC105 |
|  |  |  | 技术交底书 | CC106 |
|  |  |  | 工程实施性施工组织设计 | CC107 |
|  |  |  | 单位工程开工报告 | CC108 |
|  |  |  | 单项或单位工程暂停施工申请报告 | CC109 |
|  |  |  | 单项或单位工程恢复施工申请报告 | CC110 |
|  |  |  | 单位工程竣工图表与施工日志 | CC111 |
|  |  |  | 工程变更设计申请 | CC112 |
|  |  |  | 工程专题会议纪要 | CC113 |
|  |  | 施工进度 管理 | 工程分包合同 | CC201 |
|  |  |  | 工程劳务分包合同 | CC202 |
|  |  |  | 工程材料订购合同 | CC203 |
|  |  |  | 已完工程数量表 | CC204 |
|  |  |  | 工程验工计价表 | CC205 |
|  |  | 合同管理 | 重要单位工程进度计划 | CC301 |
|  |  |  | 单项工程进度计划 | CC302 |
|  |  |  | 工程年度、季度、月份进度计划 | CC303 |
|  |  |  | 工程年度、季度、月份进度完成分析报告 | CC304 |
|  |  | 质量管理 | 工程质量计划 | CC401 |
|  |  |  | 工程特殊试验报告 | CC402 |
|  |  |  | 单位工程质量验收记录 | CC403 |
|  |  |  | 单位工程验收报告 | CC404 |
|  |  |  | 工程质量管理方案与措施 | CC405 |
|  |  |  | 工程质量事故报告 | CC406 |
|  |  |  | 工程质量事故调查处理报告 | CC407 |
|  |  | 安全管理 | 工程安全管理制度 | CC501 |
|  |  |  | 工程安全专项方案措施 | CC502 |
|  |  |  | 工程安全事故报告 | CC503 |
|  |  |  | 工程安全事故调查处理报告 | CC504 |
|  |  | 成本费用 管理 | 工程施工成本分析资料报告 | CC601 |
|  |  |  | 实际工程预（结）算 | CC602 |
|  |  |  | 各种上报的调价、调差资料 | CC603 |
|  |  | 现场环保文明施工管理 | 工程环保、水保制度与措施 | CC701 |
|  |  |  | 工程专项环境保护方案与措施 | CC702 |
|  |  |  | 工程文明施工制度与措施 | CC703 |
|  |  |  | 工程现场管理检查记录 | CC704 |

说明：1．铁路工程共有40个文件需要担任施工项目负责人的注册建造师签章，其中25个文件统一编制，其他15个文件由铁路施工企业根据实际情况自行编制。

2．统一编制的25个文件合并为15个，其代码在相应表格上已注明，其中代码CC104、CC108、CC112、CC204、CC205、CC406等6个表格分别套用《铁路建设工程监理规范》内的TA1、TA2、TC2、TA10、TA11、TA9表格，代码CC403、CC704分别套用《铁路工程施工质量验收标准》内的《单位工程质量验收记录》和《施工现场质量管理检查记录》表格，其他7个为新编制。

CC102

## 铁路工程

### 测量实施方案报审表

工程名称：                    　　　　            编号：

致 （项目监理机构）： 我单位根据承包合同的约定已编制完成 工程的 测量实施方案，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附：测量实施方案 承包单位（公章）： 施工项目负责人（签章）： 项目技术负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师意见： 项目监理机构（公章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。

# CC103

## 铁路工程

### 试验实施方案报审表

工程名称：                     　　　            编号：

致 （项目监理机构）： 我单位根据承包合同的约定已编制完成 工程的试验实施方案，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附：试验实施方案 承包单位（公章）： 施工项目负责人（签章）： 项目技术负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师意见： 项目监理机构（公章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。

# CC104/CC107

## 铁路工程

### 施工组织设计（方案）报审表

工程名称：                  　　　　              编号：

致 （项目监理机构）： 我单位根据承包合同的约定已编制完成 工程的施工组织设计（方案），并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计（方案） 承包单位（公章）： 施工项目负责人（签章）： 项目技术负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师意见： 项目监理机构（公章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。

# CC108/CC110

## 铁路工程

### 工程开工/复工申请表

工程名称：                               　　　　　 编号：

| 工程名称（单位、分部） |  |  | 里程/部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请开工/复工日期 |  |  | 计划工期 |  |
| 致 （项目监理机构）： 我方承担的 工程，已完成各项准备工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附件：1．开工/复工报告； 2．证明文件。 承包单位（公章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |
| 审查意见： 项目监理机构（公章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  | 建设单位意见： （公 章 ） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。

# CC109

## 铁路工程

### 工程暂停施工申请报告

工程名称：                                 编号：

| 工程名称（单位、分部） |  |  | 里程/部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致 （项目监理机构）： 由于 的原因，我方申请于 年 月 日 时起对 工程暂停施工，请予批准。 停工内容： 停工原因： 附件： 承包单位（公章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |
| 审查意见： 项目监理机构（公章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  | 建设单位意见： （公 章 ） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。

# CC112

## 铁路工程

### 变更设计提议单

工程名称：                      	           编号：

致 ： 由于 原因，兹提出 工程变更（内容见附件），请予以审批。 附件： 提议单位（公章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

设计单位意见： 设计单位（公章）： 负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

承包单位意见： 承包单位（公章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

监理单位意见： 项目监理机构（公章）： 负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

建设单位意见： 建设单位（公章）： 负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表一式5份，承包单位2份，建设单位、监理单位、设计单位各1份。

# CC204

## 铁路工程

### 年     季度已完工程数量报审表

承包单位（公章）：                 工程名称：               　　　　　                            编号：

| 序 号 | 项目名称 | 工 程 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区间 土方 (万m3) | 区间 石方 (万m3) | 站场 土方 (万m3) | 站场 石方 (万m3) | 路基 圬工 (万m3) | 特大桥 (延长米) | 大中桥 (延长米) | 小桥 (延长米) | 涵渠 (横延米) | 隧道 (延长米) | 桥梁 架设 (孔) | 正线 铺轨 (km) | 站线 铺轨 (km) | 铺碴 (m3) | 房屋 建筑 (m2) | 信号 (站/km) | 通信 (km) | 电力 (km) | 电气化 (km) |

填表人   　　　　　　　　    　                                  复核人

施工项目负责人（签章）  　　 　　　　年　　　月　　　日    　　　专业监理工程师（签章）         　　　　年　　　月　　　日

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。项目名称根据具体工程确定。

# CC205

## 铁路工程

### 年    季度验工计价表

工程名称：                                                                  编号：

单位：万元

| 章号 | 项目名称 | 合同价值 | 本季验工计价 | 本年验工计价 | 开工累计计价 | 合同余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制人（签字）： 承包单位（公章） 项目监理机构（公章） 复核人（签字）： 施工项目负责人（签章）： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 月 日 年 月 日 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。项目名称根据具体工程确定。

# CC301/CC302/CC303

## 铁路工程

### 工程进度计划报审表

工程名称：                                编号：

致 （项目监理机构）： 我单位根据承包合同的约定已编制完成 工程的（年度、季度、月份）进度计划，请予以审查。 附：（年度、季度、月份）进度计划 承包单位（公章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师意见： 项目监理机构（公章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。

# CC401/CC405

## 铁路工程

### 工程质量计划/管理方案与措施报审表

工程名称：                      　　          编号：

致 （项目监理机构）： 我单位根据承包合同的约定已编制完成 工程的质量计划/管理方案与措施，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附： 工程质量计划/管理方案与措施 承包单位（公章）： 施工项目负责人（签章）： 项目技术负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师意见： 项目监理机构（公章）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。

# CC403/CC404

## 铁路工程

### 单位工程质量验收记录

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工项目负责人 |  |  | 开工日期 |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  | 项目质量负责人 |  |  | 竣工日期 |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 验收记录 |  |  |  | 验收结论 |  |
| 1 | 分部工程 |  |  | 共 分部 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经查，符合标准规定及设计要求 分部 |  |  |  |  |  |
| 2 | 综 合 质 量 验 收 | 质量控制资料核查 |  | 共 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经查，符合要求 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不符合要求 项 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 实体质量和主要功能核查 |  | 共核查 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 符合要求 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不符合要求 项 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 观感质量验收 |  | 共检查 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评定为合格的 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评定为差的 项 |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  | 勘察设计单位 |  | 建设单位 |  |
|  | （公章） 施工项目负责人 （签章） 年 月 日 |  |  | （公章） 总监理工程师 （签章） 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人（签字） 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人（签字） 年 月 日 |  |

# CC406/CC503

## 铁路工程

### 工程质量/安全事故报告单

工程名称：                        　　　	        编号：

致 （项目监理机构）： 年 月 日 时，在 发生 工程质量/安全事故，报告如下： 1. 事故经过及原因简要说明（详见附件）： 2. 事故性质： 3. 预计造成损失： 4. 应急措施： 5. 初步处理意见： 待进行现场调查后，另作详细报告。 承包单位（公章）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

收件人（签字）： 年 月 日

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。

CC501/CC502

## 铁路工程

### 工程安全管理制度/专项方案措施报审表

工程名称：                        　　　　          编号：

致 （项目监理机构）： 我单位根据承包合同的约定已编制完成 工程的安全管理制度/专项方案措施，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附： 工程安全管理制度/专项方案措施 承包单位（公章）： 项目技术负责人（签字）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师意见： 项目监理机构（公章）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。

# CC701/CC702/CC703

## 铁路工程

### 环境保护、水土保持、文明施工制度与措施报审表

工程名称：                   　　　　　　　　　　          编号：

致 （项目监理机构）： 我单位根据承包合同的约定已编制完成 工程的环境保护、水土保持/文明施工制度与措施，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附： 环境保护、水土保持、文明施工制度 承包单位（公章）： 项目技术负责人（签字）： 施工项目负责人（签章）： 年 月 日 年 月 日

专业监理工程师意见： 专业监理工程师（签章）： 年 月 日

总监理工程师意见： 项目监理机构（公章）： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 年 月 日

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。

CC704

## 铁路工程

### 施工现场质量管理检查记录

工程名称：                                                编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 开工日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |
| 施工单位 |  |  | 施工项目负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 内 容 |  |  |
| 1 | 开工报告 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场质量管理制度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量责任制 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工图现场核对情况 |  |  |  |  |  |
| 7 | 地质勘察资料 |  |  |  |  |  |
| 8 | 交接桩、施工复测及测量控制网资料 |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工组织设计、施工方案和环境保护方案及审批 |  |  |  |  |  |
| 10 | 主要专业工种操作上岗证书 |  |  |  |  |  |
| 11 | 施工检测设备及计量器具设置 |  |  |  |  |  |
| 12 | 材料、设备管理制度 |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。