附：

二〇〇九年度本市建设工程安全生产、文明施工

专项整治与监管工作计划

| 时间 | 检查重点 | 检查与监管工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 节假日前、后工程安全生产（春节） | 值班制度落实情况；节后人员登记、安全教育、危险源监管、设施完好等 | - 各站应结合区域监管 工作特点开展； - 检查应实物与行为相结合； - 对重大危险源控制情况与高坠事故预防应贯穿整个年度； - 年中与年终可各开展安全综合检查，推进各方主体履职；各项新、重点、难点工作开展 |
|  | 建筑起重机械 | 落实建设部166号令的情况 |  |
|  | “两会”期间工程安全生产（上海、全国） | 值班、制度落实情况；应急处置准备工作情况 |  |
|  | 文明施工和重大危险源监管 | 按照迎世博600天行动计划300天要求和对重大危险源控制情况季度督查 |  |
| 二季度 | 模板支撑体系 | 实施高大模板支撑工程施工的厂房和公共建筑项目等 |  |
|  | 安全防护文明施工措施费 | 2007年11月1日以后中标的所有建设工程是否落实了沪建建管[2007]079号要求。 |  |
|  | 五一假日、中（高）考期间工程安全生产 | 有关措施落实情况，应急处置准备工作情况； |  |
|  | 文明施工和重大危险源监管 | 按照迎世博600天行动计划300天要求和对重大危险源控制情况季度督查 |  |
| 三季度 | 防疫、防暑、防台、防汛 | 预案、措施、检查落实等项工作 |  |
|  | 企业实施安全生产隐患排查 | 抽查部分建筑施工企业开展安全生产工作情况 |  |
|  | 施工现场安全防护用品 | 抽查部分建筑施工企业执行《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》的情况 |  |
|  | 文明施工和重大危险源监管 | 按照迎世博600天行动计划200天要求和对重大危险源控制情况季度督查 |  |
| 四季度 | 建筑起重机械作业人员能力 | 按照《关于建筑施工特种作业人员考核工作的实施意见》执行情况 |  |
|  | 企业实施安全生产隐患排查 | 抽查部分建筑施工企业开展安全生产工作情况 |  |
|  | 文明施工和重大危险源监管 | 按照迎世博600天行动计划200天要求和对重大危险源控制情况季度督查 |  |
|  | 节假日前、后工程安全生产（国庆、元旦） | 值班制度落实情况；人员安全教育、危险源监管、设施完好等 |  |